附件3

重庆市黔江区水利局

关于开展黔江区2020年国家水土保持重点

建设工程项目资金绩效自评报告

一、基本情况

根据市财政局《关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知》（渝财农（2019）154号）文件要求，下达黔江区2020年国家水土保持重点建设工程资金904万元，下达任务综合治理水土流失面积26km2（约束性指标）。区财政局、区扶贫办《关于下达黔江区2020年第一批财政涉农资金的通知》（黔财农（2020）18号）分配2020年国家水土保持重点建设工程资金400万元。

综合治理水土流失面积26km2。石会镇青山村治理水土流失面积7.98km2，其中封禁治理268.07hm2，保土耕作516.72hm2，水保林13.44hm2。白土乡凉洞村治理水土流失面积8km2。冯家街道中坝社区、寨子社区治理水土流失面积5km2，栽植阿蓬江流域中坝、寨子社区河段左右两岸芭茅草（带营养钵）98640窝，栽植爱丽丝庄园左岸段粉黛乱子草（带营养钵）16554株。冯家街道寨子社区治理水土流失面积6.06km2，治理桃花溪流域河道271.067m，新建左岸挡墙37.32m，右岸22.89m；下游原拱坝采用钢筋砼增高1m，新建左岸挡墙16m。整治排水沟220.59m，新建Φ500管涵97m，沟渠整修8m，右沟渠整治49m，新建集水井化粪池各一座。黔江区阿蓬江流域阿蓬江镇段治理水土流失面积0.14km2，起于阿蓬江镇敖家弯，止于阿蓬江与细沙河交汇口，涉及河道总长为2225m，建设岸线总长度为4426m，其中左岸建设长2225m，右岸建设长2201m。黔江区阿蓬江镇柒坨小流域综合治理水土流失面积0.12km2。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

黔江区2020年国家水土保持重点建设工程资金904万元，2020年到位资金400万元。

2.项目资金执行情况分析

黔江区2020年国家水土保持重点建设工程完成投资904万元，2020年完成支付400万元。

3.项目资金管理情况分析

严格按照《水利部关于印发中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法的通知》（水保〔2019〕60号）要求，加强项目资金管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

黔江区2020年国家水土保持重点建设工程完成投资904万元，完成年度目标任务，综合治理水土流失面积26km2。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。完成综合治理水土流失面积26km2。

（2）质量指标。项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标。项目（工程）完成及时率100%。

（4）成本指标。水土流失每公顷治理成本0.348万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。人均增收250元。

（2）社会效益。受益建档立卡贫困人口数1365人。

（3）生态效益。增加水保林和经果林19.26公顷。

（4）可持续影响。项目运行年限可持续20年。

3.满意度指标完成情况分析

根据项目区民意调查，项目满意度100%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施。无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

黔江区2020年国家水土保持重点建设工程总投资904万元，其中2020年涉农统筹整合到位资金400万元，2021年涉农统筹整合到位资金504万元，综合治理水土流失面积26平方公里，并在《水土保持统计年报》上应用和公开。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议。无

六、其他需说明的问题。无