黔江发改委发〔2025〕228号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区正舟路民族医院路段交通隐患治理工程可行性研究报告的批复

黔江区公安局：

你单位《关于审批黔江区正舟路民族医院路段交通隐患治理工程可行性研究报告的函》（黔江公安函〔2025〕255号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区正舟路民族医院路段交通隐患治理工程（项目代码：2511-500114-04-01-278959）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：黔江区正舟路民族医院路段交通隐患治理工程

- 二、项目业主：重庆市黔江区公安局

- 三、建设地点：黔江区正舟路民族医院路段

四、主要建设内容及规模：新建2组交通信号灯及配套电子警察、3组违停抓拍、配套交通标志标线、隔离设施及新城信号灯联网联控等道路交通安全设施。

五、建设工期：2个月。

六、项目总投资及资金来源：项目估算总投资197.70万元，其中：工程费用183.01万元，工程建设其他费5.28万元，预备费9.41万元。资金来源为公安政法转移支付资金，不足部分由业主自筹。

七、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律规定组织实施。

八、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：黔江区正舟路民族医院路段交通隐患治理工程投资估

算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月4日

附件

| 黔江区正舟路民族医院路段交通隐患治理工程投资估算表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| 一 | 工程费用 | 183.01 |
| 1 | 黔江区正舟路民族医院路段交通隐患治理工程 | 183.01 |
| 二 | 工程建设其他费 | 5.28 |
| 1 | 工程建设监理费 | 2.00 |
| 2 | 工程造价咨询服务费 | 1.81 |
| 3 | 工程保险费 | 0.55 |
| 4 | 安全生产保障费 | 0.92 |
| 三 | 基本预备费 | 9.41 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 197.70 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2025年12月4日印发