黔江发改委发〔2025〕233号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于人武部役前教育业务用房安全隐患整治工程可行性研究报告的批复

黔江区国防动员办公室：

你单位《关于报送人武部役前教育业务用房安全隐患整治工程可行性研究报告的函》（黔江国动办函〔2025〕6号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施人武部役前教育业务用房安全隐患整治工程（项目代码：2511-500114-04-02-723899）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：重庆市黔江区国防动员办公室

代建业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

二、建设地点：黔江区人民武装部院内

三、主要建设内容及规模：项目占地面积648平方米，总建筑面积4558平方米，本次改造面积2400平方米，主要包括增设疏散通道和出口、过道和房间改造、设施设备更换维修、会议室升级改造、屋面防水、结构加固等建设内容。

四、建设工期：3个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资142.93万元，其中：工程费用119.16万元，工程建设其他费16.96万元，预备费6.81万元。资金来源为一般债券资金。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：人武部役前教育业务用房安全隐患整治工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月12日

附件

人武部役前教育业务用房安全隐患整治工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 119.16 |
| 1 | 人武部役前教育业务用房安全隐患整治工程 | 119.16 |
| 二 | 工程建设其他费 | 16.96 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 0.60 |
| 2 | 项目建设管理费 | 2.86 |
| 3 | 工程建设监理费 | 2.38 |
| 4 | 可行性研究费 | 1.00 |
| 5 | 工程勘察设计费 | 3.93 |
| 6 | 施工图审查费 | 0.33 |
| 7 | 工程造价咨询服务费 | 0.90 |
| 8 | 工程保险费 | 0.36 |
| 9 | 安全生产保障费 | 0.60 |
| 10 | 安全结构鉴定费 | 4.00 |
| 三 | 预备费 | 6.81 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 142.93 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月12日印发