黔江发改委发〔2025〕238号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于国道G319线K2116+663~K2159+720段

灾害防治项目可行性研究报告的批复

区交通运输委：

你单位《关于审查国道G319线K2116+663~K2159+720段灾害防治项目可行性研究报告的函》（黔江交通函〔2025〕356号）收悉。经委托重庆同丰工程管理咨询有限公司评审，结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现就国道G319线K2116+663~K2159+720段灾害防治项目(项目代码：2512-500114-04-01-677830）可行性研究报告批复如下：

- 一、项目业主：重庆市黔江区交通运输委员会

代建业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：黔江区

三、主要建设内容及规模：项目实施路段桩号为 K2116+663~K2159+720，项目全长43.057km，沿线出现多处地质灾害，共计9个工点，主要灾害类型包括危岩体掉块、风化剥落、崩塌等。主要包括清方、SNS柔性防护网、支撑柱、路面、排水、交安设施等建设内容。

四、建设工期：12个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资1314.08万元，其中：工程费用1077.10万元，土地使用及拆迁补偿费0.59万元，工程建设其他费用127.89万元，预备费108.50万元。资金来源为国市专项补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：国道G319线K2116+663~K2159+720段灾害防治项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月22日

附件

国道G319线K2116+663~K2159+720段灾害防治项目

投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1077.10 |
| 1 | 临时工程 | 12.51 |
| 2 | 路基工程 | 933.05 |
| 3 | 路面工程 | 131.54 |
| 二 | 土地使用及拆迁补偿费 | 0.59 |
| 三 | 工程建设其他费用 | 127.89 |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 45.71 |
| 2 | 建设项目信息化费 | 5.53 |
| 3 | 工程监理费 | 28.62 |
| 4 | 设计文件审查费 | 0.83 |
| 5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.96 |
| 6 | 建设项目前期工作费 | 30.47 |
| 7 | 水土保持方案编制费 | 6.46 |
| 8 | 工程保通管理费 | 5.00 |
| 9 | 工程保险费 | 4.31 |
| 四 | 预备费 | 108.50 |
| 五 | 项目总投资 | 1314.08 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月22日印发