黔江发改委发〔2025〕239号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程可行性研究报告的批复

区交通运输委：

你单位《关于审查重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程可行性研究报告的函》（黔江交通函〔2025〕357号）收悉。经委托重庆同丰工程管理咨询有限公司评审，结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现就重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程(项目代码：2512-500114-04-01-801665）可行性研究报告批复如下：

- 一、项目业主：重庆市黔江区交通运输委员会

代建业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：黔江区

三、主要建设内容及规模：项目实施路段桩号为 K2113+005

~K2203+795（其中K2155+462~K2179+220为城管路段，不在本次提升范围），项目全长67.032km，起于酉阳县与黔江区交界，向北经阿蓬江镇、濯水镇，止于沙坝镇。主要包括增设标志标牌、标线，拆除及新建波形梁钢护栏，交叉口改造，新建边沟盖板、清除绿植、清移障碍物等建设内容。

四、建设工期：6个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资2125.59万元，其中：工程费用1782.54万元，工程建设其他费用185.60万元，预备费157.45万元。资金来源为国市专项补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月22日

附件

重庆市黔江区G319高成线公路安全设施

精细化提升工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1782.54 |
| 1 | 交通工程及沿线设施 | 1687.59 |
| 2 | 专项费用 | 94.95 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 185.60 |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 60.49 |
| 2 | 建设项目信息化费 | 7.24 |
| 3 | 工程监理费 | 39.09 |
| 4 | 设计文件审查费 | 0.82 |
| 5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 14.75 |
| 6 | 建设项目前期工作费 | 46.03 |
| 7 | 工程保通管理费 | 10.05 |
| 8 | 工程保险费 | 7.13 |
| 三 | 预备费 | 157.45 |
| 四 | 项目总投资 | 2125.59 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月22日印发