黔江发改委发〔2025〕241号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黑溪镇互助村1组至彭水县连湖镇桐木村7组联网路硬化项目可行性研究报告的批复

黑溪镇人民政府：

你府《关于审批黑溪镇互助村1组至彭水县连湖镇桐木村7组联网路硬化项目可行性研究报告的函》（黑溪府函〔2025〕190号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为提升黑溪镇互助村交通基础设施条件，改善与周边地区交通通达能力，同意实施该项目。

二、项目代码：2512-500114-04-01-230678。

三、项目业主：黔江区黑溪镇人民政府

四、项目建设地点：黔江区黑溪镇互助村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：硬化4.5米联网道路及3.5米宽通组道路共1500米，路面为20厘米厚C25水泥混凝土面层，局部位置增设涵洞、错车道、挡土墙等。

六、投资估算及资金来源：工程估算总投资74.54万元，其中：工程费用69.40万元，工程建设其他费2.97万元，基本预备费2.17万元。资金来源为中信集团帮扶结余资金。

七、建设工期：2个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）认真落实安全生产责任制，强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：黑溪镇互助村1组至彭水县连湖镇桐木村7组联网路硬化项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月23日

附件

黑溪镇互助村1组至彭水县连湖镇桐木村7组

联网路硬化项目投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 69.40 |
| 1 | 黑溪镇互助村1组至彭水县连湖镇桐木村7组联网路硬化项目 | 69.40 |
| 二 | 工程建设其他费 | 2.97 |
| 1 | 工程建设监理费 | 0.80 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 1.84 |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.05 |
| 4 | 工程保险费 | 0.28 |
| 三 | 基本预备费 | 2.17 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 74.54 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区农业农村委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月23日印发