黔江发改委发〔2025〕260号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区舟白片区黄泥沟排水通道项目

可行性研究报告的批复

区住房城乡建委：

你单位《关于审查黔江区舟白片区黄泥沟排水通道项目可行性研究报告的函（黔江建函〔2025〕317号）》收悉，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区舟白片区黄泥沟排水通道项目（项目代码：2512-500114-04-01-457722）。现将该项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会

代建单位：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

二、建设地点：黔江区舟白片区

三、主要建设内容及规模：新建4.5x3.5m排水隧洞长约1.94公里，其中暗挖段长约1.23公里、明开挖段长约0.71公里，配套建设施工用竖井5座、箱涵副井20座；同步恢复因排水隧洞建设破坏的现状设施，购置龙吸水排涝设备2台。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资14188.20 万元，其中：工程费用11410.95万元，工程建设其他费用2101.62 万元，预备费675.63 万元。资金来源为申请国市补助资金，不足部分业主自筹。

五、建设工期：18个月。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区舟白片区黄泥沟排水通道项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月26日

附件

黔江区舟白片区黄泥沟排水通道项目投资估算表

| 序号 | 名称 | 审定金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 11410.95 |
| 1 | 排水隧洞暗挖段 | 6150.00 |
| 2 | 排水隧洞明挖段 | 2130.00 |
| 3 | 施工用竖井 | 400.00 |
| 4 | 暗挖断箱涵副井 | 800.00 |
| 5 | 施工便道 | 465.60 |
| 6 | 土石方工程 | 500.00 |
| 7 | 生态工程修复 | 415.35 |
| 8 | 现状道路开挖与修复 | 60.00 |
| 9 | 现状设施破坏与恢复 | 50.00 |
| 10 | 交通组织 | 20.00 |
| 11 | 钢管杆桩支护 | 200.00 |
| 12 | 软弱地基处理（块石换填） | 220.00 |
| 二 | 工程建设其他费 | 2101.62 |
| 1 | 土地征用及补偿费 | 1100.00 |
| 2 | 场地准备及临时设施费 | 57.05 |
| 3 | 项目建设管理费 | 181.88 |
| 4 | 工程建设监理费 | 156.90 |
| 5 | 招标代理服务费 | 21.88 |
| 6 | 可行性研究费 | 31.41 |
| 7 | 工程勘察设计费 | 319.51 |
| 8 | 施工图审查费 | 22.82 |
| 9 | 工程造价咨询费 | 110.87 |
| 10 | 环境影响评价费 | 8.02 |
| 11 | 工程保险费 | 34.23 |
| 12 | 安全生产保障费 | 57.05 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 13512.57 |
| 三 | 预备费 | 675.63 |
| 四 | 估算总投资 | 14188.20 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月26日印发