黔江发改委发〔2025〕257号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于舟白片区城中村改造配套基础设施建设

项目可行性研究报告的批复

区住房城乡建委：

你单位《舟白片区城中村改造配套基础设施建设项目可行性研究报告的函（黔江建函〔2025〕307号）》收悉，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施舟白片区城中村改造配套基础设施建设项目（项目代码：2512-500114-04-01-636524）。现将该项目可行性研究报告批复如下：

- 一、项目业主：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会

- 代建单位：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：黔江区舟白片区

三、主要建设内容及规模：项目对黔江区舟白片区城中村进行宜居改造，建设内容包括：翻新道路28980㎡，新建污水管4.2km，新建雨水管4.0km，新建管网后恢复道路21600㎡，新建地面停车场约750㎡，新建社区综合服务（农贸市场）约3000㎡，地面绿化工程3000㎡。

四、项目总投资及资金来源：本项目总投资5933.04 万元，其中：工程费用4087.49万元，工程建设及其他费用1563.02 万元，基本预备费282.53 万元。资金来源为申请国市补助资金，不足部分业主自筹。

五、建设工期：24个月。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：舟白片区城中村改造配套基础设施建设项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月26日

附件

舟白片区城中村改造配套基础设施建设项目

投资估算表

| 序号 | 名称 | 审定金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 4087.49 |
| 1 | 新建农贸市场 | 1122.00 |
| 2 | 其他 | 2965.49 |
| 2.1 | 翻新道路 | 398.48 |
| 2.2 | 新建污水管 | 630.00 |
| 2.3 | 新建雨水管 | 680.00 |
| 2.4 | 新建管网后恢复道路 | 1125.36 |
| 2.5 | 新建地面停车场 | 30.00 |
| 2.6 | 快充 | 4.50 |
| 2.7 | 慢充 | 0.90 |
| 2.8 | 停车场道闸 | 5.50 |
| 2.9 | 成品门卫室 | 0.75 |
| 2.10 | 地面绿化 | 90.00 |
| 二 | 工程建设其他费 | 1563.02 |
| 1 | 土地征用及补偿费 | 1140.00 |
| 2 | 场地准备及临时设施费 | 20.44 |
| 3 | 项目建设管理费 | 91.20 |
| 4 | 工程建设监理费 | 69.49 |
| 5 | 招标代理服务费 | 12.15 |
| 6 | 可行性研究费 | 16.06 |
| 7 | 工程勘察设计费 | 118.54 |
| 8 | 施工图审查费 | 9.81 |
| 9 | 工程造价咨询费 | 46.80 |
| 10 | 环境影响评价费 | 5.83 |
| 11 | 工程保险费 | 12.26 |
| 12 | 安全生产保障费 | 20.44 |
| 13 | 其他 | 0.00 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 5650.51 |
| 三 | 预备费 | 282.53 |
| 四 | 估算总投资 | 5933.04 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月26日印发