黔江发改委发〔2026〕6号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2025年S203线K39+452—K39+478等路段应急抢险处治工程可行性

研究报告的批复

区公路中心：

你单位《关于审查黔江区2025年S203线K39+452—K39+478等路段应急抢险处治工程可行性研究报告的请示》（黔路中心文〔2025〕78号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区2025年S203线K39+452—K39+478等路段应急抢险处治工程（项目代码：2512-500114-04-05-874667）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：黔江区公路事务中心

二、建设地点：黔江区

三、主要建设内容及规模：对S203线、S304线、S523线、S524 线、X906线部分路段进行应急抢险处治。主要包括边坡整治、路基路面、涵洞工程、交安设施等建设内容。

四、建设工期：3个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资412.47万元，其中：工程费用357.97万元，工程建设其他费34.86万元，预备费19.64万元。资金来源为市级补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：黔江区2025年S203线K39+452—K39+478等路段应

急抢险处治工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年1月6日

附件

黔江区2025年S203线K39+452—K39+478等路段

应急抢险处治工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 357.97 |
| 1 | 黔江区2025年S203线K39+452—K39+478等路段应急抢险处治工程 | 357.97 |
| 二 | 工程建设其他费 | 34.86 |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 8.25 |
| 2 | 工程建设监理费 | 8.59 |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.28 |
| 4 | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.17 |
| 5 | 建设项目前期工作费 | 10.74 |
| 6 | 工程保通管理费 | 5.40 |
| 7 | 工程保险费 | 1.43 |
| 三 | 基本预备费 | 19.64 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 412.47 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年1月6日印发