

黔江发改委发〔2026〕38号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区黄溪镇2026年特色旅居村

配套道路建设以工代赈项目

可行性研究报告的批复

黄溪镇人民政府：

    你府《关于黔江区黄溪镇2026年特色旅居村配套道路建设以工代赈项目可行性研究报告的请示》（黄溪府文〔2026〕2号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为提升黄溪镇黄桥社区、新民村和共林村基础设施条件，增加农村劳动力务工收入，同意实施该项目。

二、项目代码：2601-500114-04-01-662479。

三、项目法人：黔江区黄溪镇人民政府。

四、项目建设地点：黄溪镇黄桥社区、新民村和共林村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：新建4.5m宽农村道路11km，修建挡土墙1032m3，完善道路配套设施。

六、投资估算及资金来源：工程估算总投资747.70万元。其中：工程费用703.94万元，工程建设其他费43.76万元。资金来源为2026年中央预算内以工代赈资金704.00万元，地方财政性建设资金43.70万元。

七、建设工期：10个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和以工代赈项目建设有关规定组织实施。

九、有关要求：
（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）切实加强以工代赈项目实施过程监管，严格执行以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭的劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于285人，发放劳务报酬金额不得低于314万元。

（三）进一步优化项目施工设计，认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保早日建成投用。

附件：黔江区黄溪镇2026年特色旅居村配套道路建设以工代赈项目投资估算表

                 重庆市黔江区发展和改革委员会

                       2026年1月23日

  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                            
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年1月23日印发  
-2-

- 1 -

