黔江发改委发〔2026〕57号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程

可行性研究报告的批复

区城管局：

你单位《关于审批黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程可行性研究报告的函》（黔江城市管理函〔2026〕2号）收悉，结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程（项目代码：2511-500114-04-01-882445）。现将项目可行性研究报告批复如下：

- 一、项目业主：黔江区城市管理局

- 二、建设地点：黔江区正阳隧道

三、主要建设内容及规模：对正阳一号隧道出口与正阳二号隧道出口之间公路长约60米设置钢筋混凝土棚洞。沿道路两侧共设置2排22根圆形桩（桩径1.5米、桩长13～16米，单排桩间距5.5米），在棚洞顶部设置缓冲回填组合结构，沿缓冲回填结构后缘及两侧设置C25混凝土排水沟，长约100米，桩基外侧恢复水沟长度约50米，在道路内侧边坡坡顶设置被动防护网等建设内容。

四、建设工期：3个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资825.70万元，其中：工程费用658.76万元，工程建设其他费127.62万元，预备费39.32万元。资金来源为一般债券资金，不足部分业主自筹。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月4日

附件

黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 658.76 |
| 1 | 黔江区正阳隧道危岩带应急抢险治理工程 | 658.76 |
| 二 | 工程建设其他费 | 127.62 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 3.29 |
| 2 | 可行性研究费 | 1.84 |
| 3 | 工程勘察设计费 | 85.00 |
| 4 | 工程监理费 | 13.83 |
| 5 | 工程造价咨询费 | 9.00 |
| 6 | 设计文件审查费 | 1.84 |
| 7 | 工程监测费 | 7.55 |
| 8 | 工程保险费 | 1.98 |
| 9 | 安全生产保障费 | 3.29 |
| 三 | 基本预备费 | 39.32 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 825.70 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年2月4日印发