黔江发改委发〔2026〕59号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程投资概算的批复

区交通运输委：

你单位《关于审查重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程概算的函》（黔江交通函〔2026〕6号）收悉，经中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司评审，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现将重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程（项目代码：2512-500114-04-01-801665）投资概算批复如下：

一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：项目实施路段桩号为 K2113+005~K2203+795（其中K2155+462~K2179+220为城管路段，不在本次提升范围），项目全长67.032km，起于酉阳县与黔江区交界，向北经阿蓬江镇、濯水镇，止于沙坝镇。主要包括增设标志标牌、标线，拆除及新建波形梁钢护栏，交叉口改造，新建边沟盖板、清除绿植、清移障碍物等建设内容。

三、概算总投资及资金来源：概算总投资为1570.7万元，其中：工程费用1317.0万元，工程建设其他费178.9万元，基本预备费74.8万元。资金来源为国市专项补助资金，不足部分由业主自筹。

四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升

工程投资概算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月6日

附件

重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升

工程投资概算表

单位：万元

| 序号 | 名 称 | 规模 | 审核单价 （或取费率） | 审核金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 67.032km |  | 1317.0 |
| 1 | 重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程 | 67.032km |  | 1317.0 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  | 178.9 |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 1项 | 累进制 | 40.0 |
| 2 | 建设项目信息化费 | 1项 | 累进制 | 7.1 |
| 3 | 工程监理费 | 1项 | 累进制 | 31.6 |
| 4 | 设计文件审查费 | 1项 | 累进制 | 9.2 |
| 5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 1项 |  | 18.8 |
| 6 | 建设项目前期工作费 | 1项 | 累进制 | 60.6 |
| 7 | 工程保通管理费 | 1项 |  | 6.3 |
| 8 | 工程保险费 | 1项 | 0.40% | 5.3 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 1项 |  | 1495.9 |
| 三 | 基本预备费 | 1项 | 5% | 74.8 |
| 四 | 概算总投资 | 1项 |  | 1570.7 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年2月6日印发