黔江发改委发〔2026〕62号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江正阳高级中学校建设工程投资概算的批  复

区教委：

你单位《关于审查黔江正阳高级中学校建设工程投资概算的函》（黔江教函〔2026〕8号）收悉。结合区住房城乡建委关于黔江正阳高级中学校建设工程初步设计批复（黔江建初设〔2026〕3号）及区政府投资项目前期工作服务中心对黔江正阳高级中学校建设工程投资概算的评审意见，经研究，同意实施黔江正阳高级中学校建设工程（项目代码：2510-500114-04-01-529082），现将投资概算批复如下：

一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、项目法人：重庆市黔江中学校。

三、项目建设地点：正阳街道中科中央公园城北侧。

四、项目主要建设内容及规模：项目总用地面积93949.92平方米，新建学校教学楼、综合楼、科技楼、宿舍、食堂、教师周转房、车库及设备用房、大门等，总建筑面积91676.56平方米，其中：地上建筑面积78513.26平方米，地下车库建筑面积13163.30平方米。项目建成后学校将达到60个教学班，每班50人，在校学生3000人的办学规模。主要包括土建工程、装修工程、安装工程、附属工程、设备及办公家具购置等建设内容。

五、总投资及资金来源：审核概算总投资44772.12万元，其中工程费用39673.55万元，工程建设其他费2966.56万元，基本预备费2132.01万元。资金来源为申请国市上级资金及本级财政配套资金。

六、建设工期：2年。

七、有关事项：请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江正阳高级中学校建设工程投资概算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月10日

附件

黔江正阳高级中学校建设工程投资概算表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 规模 | 审核单价 | 审核金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  | 39673.55 |
| 1 | 南区车库 |  |  | 3600.09 |
| 2 | 1号教学楼 |  |  | 4457.12 |
| 3 | 2号教学楼 |  |  | 1928.21 |
| 4 | 3号教学楼 |  |  | 1979.38 |
| 5 | 科技楼 |  |  | 3464.76 |
| 6 | 报告厅 |  |  | 1382.87 |
| 7 | 南区男生宿舍 |  |  | 2006.67 |
| 8 | 南区女生宿舍 |  |  | 1807.88 |
| 9 | 南区学生食堂 |  |  | 1106.73 |
| 10 | 北区车库 |  |  | 638.79 |
| 11 | 北区综合楼 |  |  | 2217.68 |
| 12 | 北区学生宿舍 |  |  | 2348.64 |
| 13 | 北区学生食堂 |  |  | 579.28 |
| 14 | 教师周转房 |  |  | 884.70 |
| 15 | 1号大门 |  |  | 83.53 |
| 16 | 2号大门 |  |  | 82.86 |
| 17 | 3号大门 |  |  | 83.42 |
| 18 | 人行天桥 |  |  | 236.33 |
| 19 | 连廊 |  |  | 340.91 |
| 20 | 附属工程 |  |  | 5136.79 |
| 21 | 场平工程 |  |  | 1504.76 |
| 22 | 设备及办公家具采购 |  |  | 3802.15 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  | 2966.56 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 1项 |  | 198.37 |
| 2 | 项目建设管理费 | 1项 |  | 487.72 |
| 3 | 工程建设监理费 | 1项 |  | 476.08 |
| 4 | 招标代理服务费 | 1项 |  | 31.78 |
| 5 | 可行性研究费 | 1项 |  | 5.00 |
| 6 | 工程勘察设计费 | 1项 |  | 400.00 |
| 7 | 施工图审查费 | 1项 |  | 71.74 |
| 8 | 工程造价咨询费 | 1项 |  | 298.93 |
| 9 | 环境影响评价费 | 1项 |  | 3.00 |
| 10 | 工程保险费 | 1项 |  | 119.02 |
| 11 | 安全生产保障费 | 1项 |  | 297.55 |
| 12 | 水土保持咨询服务费 | 1项 |  | 80.00 |
| 13 | 城市基础设施配套建设费 | 1项 |  | 425.63 |
| 14 | 智慧工地 | 1项 |  | 71.74 |
| 15 | 防雷工程设计审核费 | 1项 |  | 0 |
| 第一、二部分费用总和 |  |  |  | 42640.11 |
| 三 | 预备费 |  |  | 2132.01 |
| 四 | 概算总投资 |  |  | 44772.12 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月10日印发