黔江发改委发〔2026〕68号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于邻鄂镇现代农业示范基地项目

可行性研究报告的批复

邻鄂镇人民政府：

你府《关于报送邻鄂镇现代农业示范基地项目可行性研究报告的函》（邻鄂府函〔2026〕11号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为将邻鄂镇现代农业示范基地建成集科技创新、成果转化、产业示范、人才培养、生态涵养与科普培训于一体的区域性、综合性、高水平农业科研与实践平台，同意实施该项目。

二、项目代码：2602-500114-04-01-941286。

三、项目业主：黔江区邻鄂镇人民政府

四、项目建设地点：黔江区邻鄂镇沙子场社区。

五、建设规模、标准及主要建设内容：项目区红线面积132.58亩。其中：田块整治108亩（水田整治16亩，旱地整治92亩），原道路拆除212米，新建4.0米宽田间道219米、2.5米宽生产路1100米、农机盖板1座、1.5米高挡土墙20米、新建0.4×0.5米排水沟433米、0.6×0.8米排水沟520米、0.8×1.0米排水沟100米，铺设DN500涵管37米、DN800涵管6米、PE管（φ160，1.60Mpa）168 米、PE管（φ110，1.60Mpa）555米、PE管（φ90，1.60Mpa）1882米、PE管（φ63，1.00Mpa）1650米，建设水肥一体化管理房1座及购置首部系统设备等。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资169.59万元，其中：工程费用151.88万元，工程建设其他费12.77万元，基本预备费4.94万元。资金来源为黔江区2026年提前批衔接资金和业主自筹。

七、建设工期：6个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）认真落实安全生产责任制，强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：邻鄂镇现代农业示范基地项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月11日

附件

邻鄂镇现代农业示范基地项目投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 151.88 |
| 1 | 邻鄂镇现代农业示范基地项目 | 151.88 |
| 二 | 工程建设其他费 | 12.77 |
| 1 | 工程监理费 | 3.65 |
| 2 | 前期工作费 | 7.44 |
| 3 | 业主管理费 | 1.68 |
| 三 | 基本预备费 | 4.94 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 169.59 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区农业农村委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月11日印发