黔江发改委发〔2026〕67号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于濯水镇现代农业示范基地项目

可行性研究报告的批复

濯水镇人民政府：

你府《关于审批濯水镇现代农业示范基地项目可行性研究报告的函》（濯水府函〔2026〕16号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为将濯水镇现代农业示范基地建成集科技创新、成果转化、产业示范、人才培养、生态涵养与科普培训于一体的区域性、综合性、高水平农业科研与实践平台，同意实施该项目。

二、项目代码：2601-500114-04-01-463961。

三、项目业主：黔江区濯水镇人民政府

四、项目建设地点：黔江区濯水镇蒲花社区。

五、建设规模、标准及主要建设内容：项目区红线面积295.95亩。其中：整治田块280亩（水田整治30亩，旱地整治250亩），原道路拆除3100米，新建4.0米宽田间道1085米、2.5米宽生产路4355米、0.4×0.5米排水沟984米、0.5×0.6米排水沟357米、0.6×0.8米排水沟486米、灌溉管网8467米，建设水肥一体化管理房及购置首部系统设备等。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资412.84万元，其中：工程费用372.46万元，工程建设其他费28.36万元，基本预备费12.02万元。资金来源为黔江区2026年提前批衔接资金和业主自筹。

七、建设工期：6个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）认真落实安全生产责任制，强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：濯水镇现代农业示范基地项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月11日

附件

濯水镇现代农业示范基地项目投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 372.46 |
| 1 | 濯水镇现代农业示范基地项目 | 372.46 |
| 二 | 工程建设其他费 | 28.36 |
| 1 | 工程监理费 | 8.94 |
| 2 | 前期工作费 | 15.33 |
| 3 | 管理费 | 4.09 |
| 三 | 基本预备费 | 12.02 |
| 四 | 项目估算总投资 | 412.84 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区农业农村委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月11日印发