黔江发改委发〔2026〕73号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江区群众运动空间扩容项目

可行性研究报告的批复

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会：

你单位《关于审查重庆市黔江区群众运动空间扩容项目可行性研究报告的函》（黔江文旅函〔2026〕5号）收悉。结合中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司的评审意见，经研究，现就重庆市黔江区群众运动空间扩容项目（项目代码：2512-500114-04-01-984065）可行性研究报告批复如下：

一、项目代码：2512-500114-04-01-984065。

二、项目法人：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会。

三、项目建设地点：重庆市黔江区城南街道、正阳街道。

四、主要建设内容及规模：项目主要包括民族广场、渝东南地质灾害应急分中心、黔江区委党校旁、闲置军粮站、黔江正阳工业园区标准化厂房四期工程—9#综合楼等区域群众运动空间扩容改造。其中：

民族广场改造，建设内容为健身步道2306平方米，健身场地851平方米，匹克球场1654平方米，绿地改造4113平方米。

渝东南地质灾害应急分中心改造，建设内容为健身步道706平方米，篮球场地708平方米，匹克球场2019平方米，绿地改造469平方米，地面硬化改造365平方米，增设室外钢棚约1685平方米等。

黔江区委党校旁土地改造，占地面积约8216平方米，健身步道932.82平方米，健身场地878.68平方米，篮球场地1230平方米，匹克球场689.2平方米（包含拟建看台），绿地改造390平方米，运动场整体铺贴1090.8平方米，钢棚面积2735.6平方米，地面硬化改造2685平方米。

将闲置军粮站改造为综合健身中心，1、2#闲置仓库改建为室内外综合体育健身中心，室内建筑面积约1253.2平方米，包含2个匹克球场、2个羽毛球场、2个乒乓球场、2个壁球场、1个攀岩体验区及其配套用房；室外场地共占地面积约7044.93平方米，含绿化改造、路面修复、户外滑板体验区。

将黔江正阳工业园区标准化厂房四期工程—9#综合楼二层局部改造为室内运动场，面积约1054.56平方米，场地内设置匹克球场、壁球场、乒乓球场、健身房、活动交流空间等。

五、投资估算及资金来源：总投资3062.53万元，其中：工程费用2530.29万元，工程建设其他费用305.39万元，预备费226.85万元。资金来源为申请上级国市资金及本级财政配套资金。

六、建设工期：9个月。

七、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

八、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：重庆市黔江区群众运动空间扩容项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月12日

附件

重庆市黔江区群众运动空间扩容项目

投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 2530.29 |
| 1 | 民族广场改造 | 599.69 |
| 2 | 渝东南地质灾害应急分中心闲置绿地改造 | 540.51 |
| 3 | 党校旁闲置空地改建为综合健身中心 | 329.12 |
| 4 | 闲置军粮站改造 | 944.61 |
| 5 | 工业园区闲置厂房改造 | 116.36 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 305.39 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 12.65 |
| 2 | 项目建设管理费 | 45.13 |
| 3 | 工程建设监理费 | 56.80 |
| 4 | 招标代理服务费 | 12.41 |
| 5 | 可行性研究费 | 9.49 |
| 6 | 工程设计费 | 69.78 |
| 7 | 施工图审查费 | 6.98 |
| 8 | 环境影响评价费 | 5.80 |
| 9 | 工程造价咨询服务费 | 40.99 |
| 10 | 水土保持补偿费 | 15.00 |
| 11 | 工程保险费 | 10.12 |
| 12 | 安全生产保障费 | 20.24 |
| 三 | 预备费 | 226.85 |
| 四 | 项目总投资 | 3062.53 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月12日印发