黔江发改委发〔2026〕77号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区S203线K159+200涵洞改造项目

可行性研究报告的批复

区公路中心：

你单位《关于审查黔江区S203线K159+200涵洞改造项目可行性研究报告的请示》（黔路中心文〔2026〕11号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区S203线K159+200涵洞改造项目（项目代码：2602-500114-04-01-697450）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：重庆市黔江区公路事务中心

二、建设地点：黔江区

三、主要建设内容及规模：对S203线K159+200路段进行应急抢险处治，主要建设内容包括新建12米长、2.0米宽、2.5米高钢筋混凝土盖板涵1道，护栏拆除及新建56米，新建临时便道46.7米，恢复进出口路基挡墙（C20混凝土）及路面（20厘米厚C20混凝土底基层+20厘米厚C30混凝土基层+5厘米厚AC-16沥青混凝土面层），同步恢复道路标线、波形护栏等附属设施。

四、建设工期：3个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资45.19万元，其中：工程费用39.97万元，土地使用及拆迁补偿费1.26万元，工程建设其他费2.64万元，预备费1.32万元。资金来源为2026年国省道养护补差资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：黔江区S203线K159+200涵洞改造项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月13日

附件

黔江区S203线K159+200涵洞改造项目投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 39.97 |
| 1 | 黔江区S203线K159+200涵洞改造项目 | 39.97 |
| 二 | 土地使用及拆迁补偿费 | 1.26 |
| 三 | 工程建设其他费 | 2.64 |
| 1 | 工程监理费 | 1.20 |
| 2 | 设计文件审查费 | 0.03 |
| 3 | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.05 |
| 4 | 建设项目前期工作费 | 1.20 |
| 5 | 工程保险费 | 0.16 |
| 四 | 基本预备费 | 1.32 |
| 五 | 建设项目总投资估算 | 45.19 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月24日印发