黔江发改委发〔2026〕69号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江区诸佛江治理工程

投资概算的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：

你公司《关于审批重庆市黔江区诸佛江治理工程投资概算的请示》（枳丹石公司文〔2026〕22号）收悉。根据区政府投资项目前期工作服务中心组织重庆嘉豪工程造价咨询有限公司对重庆市黔江区诸佛江治理工程投资概算进行评审，结合投资概算评审意见，经研究，原则同意重庆市黔江区诸佛江治理工程投资概算。现批复如下：

一、项目代码：2507-500114-04-01-512751。

二、项目法人：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

三、项目建设地点：黔江区鹅池镇、新华乡和石家镇境内。

四、项目主要建设内容及规模：诸佛江干流治理长度10.30Km，新建护岸长度2.556Km，维修整治护岸长度0.06Km，河道疏浚3.29Km，新建河势固定坎3处；支流治理长度12.22Km，新建护岸工程13.374Km，维修整治堤防工程0.450Km。

五、总投资及资金来源：工程概算总投资4313.9万元。其中：建筑工程3131.7万元，机电设备及安装工程82.4万元，施工临时工程224.5万元，独立费用467.2万元，基本预备费195.3万元，专项部分212.8万元。资金来源为中央市级2026年水利发展专项资金和业主自筹。

六、建设工期：9个月。

七、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格按照经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：重庆市黔江区诸佛江治理工程投资概算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月11日

附件

重庆市黔江区诸佛江治理工程投资概算表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 单位规模 | 经济指标 | 审定金额 | 备 注 （综合单价、取费标准等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程部分 | 1项 |  | 4101.1 | 诸佛江干流治理长度10.30Km，新建护岸长度2.556Km，维修整治护岸长度0.06Km，河道疏浚3.29Km，新建河势固定坎3处；支流治理长度12.22Km，新建护岸工程13.374Km，维修整治堤防工程0.450Km |
| （一） | 建筑工程 | 1项 |  | 3131.7 |  |
| （二） | 机电设备及安装工程 | 1项 |  | 82.4 |  |
| （三） | 施工临时工程 | 1项 |  | 224.5 |  |
| （四） | 独立费用 | 1项 |  | 467.2 |  |
| 1 | 建设管理费 | 1项 |  | 106.3 | 重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021版） |
| 2 | 工程建设监理费 | 1项 | 内插法 | 66.9 | 重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021版） |
| 3 | 勘察设计费 | 1项 | 内插法 | 183.1 | 参照合同计取，总金额103.6万元，其中：前期勘察、工程测量、可研报告编制合同金额29.5万元；工程初步设计、施工图设计、洪水影响评价报告编制费合同金额69.3万元；水土保持方案编制费合同金额4.8万元。水利工程勘察费参照重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021版）计取，金额79.5万元 |
| 4 | 其他 | 1项 |  | 110.9 | 重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021版） |
| （1） | 工程质量检测费 | 1项 | 0.50% | 16.8 | 重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021版），按建安费的0.5%计算 |
| （2） | 工程咨询费 | 1项 | 内插法 | 60.6 | 重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021版） |
| （3） | 招标代理服务费 | 1项 | 累进制 | 18.0 | 重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021版） |
| （4） | 工程保险费 | 1项 | 0.45% | 15.5 | 重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021版） |
| （五） | 基本预备费 | 1项 | 5% | 195.3 | (第(一)~(四)部分费用总和）*5% |
| 二 | 专项部分投资 |  |  | 212.8 |  |
| （一） | 建设征地与移民安置补偿投资 | 1项 |  | 88.8 | 施工临时占地98.71亩，青苗补偿标准为9000元/亩。 |
| （二） | 环境保护工程投资 | 1项 |  | 24.0 | 暂按送审计 |
| （三） | 水土保持工程投资 | 1项 |  | 100.0 | 暂按送审计 |
| 三 | 概算总投资 | 1项 |  | 4313.9 | 第一、二部分费用总和 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月11日印发