

黔江发改委发〔2026〕87号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于诸佛江一级支流新华河沿线污水管网

改造工程概算的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：
你单位经由区住房城乡建委转报的《关于转报诸佛江一级支流新华河沿线污水管网改造工程概算审查的函》（枳丹石公司函〔2026〕63号）收悉，根据黔江区政府投资评审中心的评审意见，现就诸佛江一级支流新华河沿线污水管网改造工程（项目代码：2502-500114-04-01-710058）概算批复如下：
一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：本项目设计内容主要为污水管道和入户污水支管的改造及相关配套附属设施建设，总计新建d300~d600污水管网35.46km，新建d300双壁波纹管5.5km，更新修复老旧破损污水管网1.11公里。
三、概算总投资及资金来源：总投资为10249.73万元，其中：工程费用8896.65万元，工程建设其他费865.00万元，基本预备费488.08万元。资金来源为国市补助资金，不足部分业主自筹。

四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：诸佛江一级支流新华河沿线污水管网改造工程投资概算审核表
                 重庆市黔江区发展和改革委员会

                       2026年3月3日

附件

	诸佛江一级支流新华河沿线污水管网改造工程投资概算审核表



	序号
	名称
	规模
	
	备注

	
	
	
	审定金额（万元）
	

	一
	工程费用
	
	8896.65
	

	1
	金溪
	1项
	2997.08
	

	2
	石家
	1项
	2103.11
	

	3
	水田
	1项
	1400.41
	

	4
	太极
	1项
	2396.05
	

	二
	工程建设其他费
	
	865.00
	

	1
	前期工程费
	1项
	50.00
	

	2
	场地准备及临时设施费
	1项
	44.48
	

	3
	项目建设管理费
	1项
	142.50
	

	4
	工程建设监理费
	1项
	133.45
	

	5
	招标代理服务费
	1项
	19.84
	

	6
	可行性研究费
	1项
	27.40
	

	7
	环境影响评价费
	1项
	7.27
	

	8
	工程勘察设计费
	1项
	258.00
	

	9
	施工图审查费
	1项
	21.35
	

	10
	工程造价咨询费
	1项
	89.54
	

	11
	工程保险费
	1项
	26.69
	

	12
	安全生产保障费
	1项
	44.48
	

	第一、二部分费用总和
	
	9761.65
	

	三
	预备费
	
	488.08
	

	四
	估算总投资
	
	10249.73
	


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区住房城乡建委、区国资委。                            
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年3月3日印发  
-2-

- 1 -

