黔江发改委发〔2026〕109号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区城西街道和城东街道2026年

城镇老旧小区楼体改造项目可行性研究报告的批  复

区住房城乡建委：

你单位《关于转报黔江区城西街道和城东街道2026年城镇老旧小区楼体改造项目可行性研究报告审查的函》（黔江建函〔2026〕44号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现就黔江区城西街道和城东街道2026年城镇老旧小区楼体改造项目(项目代码：2603-500114-04-01-123020）可行性研究报告批复如下：

- 一、项目业主：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会

代建业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：城东街道、城西街道

三、主要建设内容及规模：项目涉及城西街道水井湾社区、城东街道官坝社区老旧小区5个，居民住户352户，房屋18栋，改造面积约5.45万平方米，主要包括屋面防水整治、外墙修复、楼道翻新、照明设施、地面整治、管网改造、消防改造、公共服务设施改造、增设智慧设备及消防感知设备等建设内容。

四、建设工期：10个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资957.61万元，其中：工程费用816.50万元，工程建设其他费95.51万元，预备费45.60万元。资金来源为国市专项补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区城西街道和城东街道2026年城镇老旧小区楼体改造项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年3月24日

附件

黔江区城西街道和城东街道2026年城镇老旧小区楼体

改造项目投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 816.50 |
| 1 | 黔江区城西街道和城东街道2026年城镇老旧小区楼体改造项目 | 816.50 |
| 二 | 工程建设其他费 | 95.51 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 4.08 |
| 2 | 项目建设管理费 | 19.15 |
| 3 | 工程建设监理费 | 17.15 |
| 4 | 可行性研究费 | 4.50 |
| 5 | 招标代理费 | 3.88 |
| 6 | 工程勘察设计费 | 26.94 |
| 7 | 工程造价咨询费 | 10.99 |
| 8 | 设计文件审查费 | 2.29 |
| 9 | 安全生产保障费 | 4.08 |
| 10 | 工程保险费 | 2.45 |
| 三 | 基本预备费 | 45.60 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 957.61 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年3月24日印发