黔江发改委发〔2026〕111号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市主城都市区和渝东南武陵山区森林草原防灭火专业设施建设项目（黔江片区）

项目建议书的批复

区应急局：

你单位《关于申请重庆市主城都市区和渝东南武陵山区森林草原防灭火专业设施建设项目（黔江片区）立项的函》（黔江应急函〔2026〕14号）收悉，经研究，同意实施重庆市主城都市区和渝东南武陵山区森林草原防灭火专业设施建设项目（黔江片区），现批复如下：

- 一、项目名称：重庆市主城都市区和渝东南武陵山区森林草原防灭火专业设施建设项目（黔江片区）

- 二、项目代码：2603-500114-04-01-855069

- 三、项目业主：重庆市黔江区应急管理局

四、建设地址：黔江区

五、建设规模及主要建设内容：占地面积1.0075公顷，计划新建营房1500平方米，配套建设室外训练场等设施，并完善室外综合管网等附属设施。

六、项目总投资及资金来源：项目估算总投资2584.35万元，资金来源为国市补助资金，不足部分由业主自筹。

七、项目建设工期：14个月。

请你单位接此批复后，严格按照基本建设程序开展下一步工作。

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年3月30日

抄送：区财政局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年3月30日印发