黔江发改委发〔2026〕113号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区马喇镇排涝工程可行性

研究报告的批复

区水利局：

你局《关于转报黔江区马喇镇排涝工程可行性研究报告审批请示的函》（黔江水利函〔2026〕26号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心组织重庆同丰工程管理咨询有限公司审核，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为提升马喇镇范围内防洪、排涝、灌溉能力，同意实施该项目。

二、项目代码：2506-500114-04-01-781501。

三、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区马喇镇。

五、建设规模、标准及主要建设内容：新建分洪箱涵1.945公里，河道疏浚6.59公里；新建田间纵向排水沟4.95公里，横向排水沟0.648公里，复建排水沟0.4公里，排水沟疏浚7.066公里，新建灌溉管道1.55公里，新建污水渠300米，拆除重建桥梁1座，新建简支桥梁1座等。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资9403.67万元，其中：建筑工程6847.45万元，机电设备及安装工程134.00万元，施工临时工程383.07万元，独立费用1221.15万元，基本预备费429.29万元，工程建设及施工场地征地费108.71万元，水土保持费160.00万元，环境保护工程120.00万元。资金来源为争取国市水利发展专项资金和业主自筹。

七、建设工期：12个月。

八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求:请接此批复后，抓紧推进项目前期工作，加快工程初步设计论证和工程概（预）算编制，及早落实项目资金，确保工程早日开工建设。

附件：黔江区马喇镇排涝工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年4月8日

附件

黔江区马喇镇排涝工程投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程部分 | 9014.96 |
| （一） | 建筑工程 | 6847.45 |
| 1 | 排涝工程 | 1478.64 |
| 2 | 灌溉工程 | 40.66 |
| 3 | 分洪工程 | 5067.37 |
| 4 | 弃渣处置 | 36.70 |
| 5 | 其他工程 | 224.08 |
| （二） | 机电设备及安装工程 | 134.00 |
| （三） | 施工临时工程 | 383.07 |
| （四） | 独立费用 | 1221.15 |
| 1 | 建设管理费 | 180.24 |
| 2 | 工程建设监理费 | 117.77 |
| 3 | 生产准备费 | 27.25 |
| 4 | 科研勘察设计费 | 520.03 |
| 5 | 其他 | 375.86 |
| （1） | 工程质量检测费 | 73.65 |
| （2） | 工程咨询费 | 204.22 |
| （3） | 交易服务费 | 64.85 |
| （4） | 工程保险费 | 33.14 |
| （五） | 基本预备费 | 429.29 |
| 二 | 专项部分投资 | 388.71 |
| 1 | 建设征地与移民安置补偿投资 | 108.71 |
| 2 | 环境保护工程投资 | 120.00 |
| 3 | 水土保持工程投资 | 160.00 |
| 三 | 建设项目总投资估算 | 9403.67 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年4月8日印发