黔江发改委发〔2026〕120号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于市农科院武陵山分院濯水示范基地安全

设施建设项目可行性研究报告的批复

濯水镇人民政府：

你府《关于审批市农科院武陵山分院濯水示范基地安全设施建设项目可行性研究报告的函》（濯水府函〔2026〕71号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为在濯水镇蒲花社区打造农业科研试验示范基地，同意实施该项目。

二、项目代码：2604-500114-04-01-223463。

三、项目业主：黔江区濯水镇人民政府

四、项目建设地点：黔江区濯水镇蒲花社区。

五、建设规模、标准及主要建设内容：新建2米高格栅围墙1636米，安装2米高锌钢栅栏974米、镀锌大门4座，建设基地大门（含门卫室）1座，改造管理房1座等。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资191.91万元，其中：工程费用167.89万元，工程建设其他费14.88万元，预备费9.14万元。资金来源为区农业农村委收回结余资金。

七、建设工期：6个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：市农科院武陵山分院濯水示范基地安全设施建设项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年4月17日

附件

市农科院武陵山分院濯水示范基地安全设施建设项目

投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 167.89 |
| 1 | 市农科院武陵山分院濯水示范基地安全设施建设项目 | 167.89 |
| 二 | 工程建设其他费 | 14.88 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 0.84 |
| 2 | 工程建设监理费 | 4.03 |
| 3 | 可行性研究费 | 2.00 |
| 4 | 工程设计费 | 4.70 |
| 5 | 工程造价咨询费 | 1.50 |
| 6 | 设计文件审查费 | 0.47 |
| 7 | 安全生产保障费 | 0.84 |
| 8 | 工程保险费 | 0.50 |
| 三 | 基本预备费 | 9.14 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 191.91 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区农业农村委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年4月17日印发