黔江发改委发〔2026〕136号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于太极镇太极社区一组美丽宜居示范乡镇

建设项目可行性研究报告的批复

太极镇人民政府：

你府《关于审批太极镇太极社区一组美丽宜居示范乡镇建设项目可行性研究报告的函》（太极府函〔2026〕32号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为建设太极镇美丽宜居示范乡镇，同意实施该项目。

二、项目代码：2603-500114-04-01-314251。

三、项目业主：黔江区太极镇人民政府

四、项目建设地点：黔江区太极镇太极社区。

五、建设规模、标准及主要建设内容：对场镇内老旧建筑70栋进行外立面整修，整治立面面积14911平方米，其中：青砖墙裙 607平方米，外墙乳胶漆（原砂浆墙面）12351平方米，外墙乳胶漆（原涂料墙面）331平方米，外墙乳胶漆（原瓷砖墙面）238平方米，外墙乳胶漆（原砖墙墙面）240平方米，天棚乳胶漆1144平方米等。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资257.83万元，其中：工程费用222.10万元，工程建设其他费23.45万元，预备费12.28万元。资金来源为2024年太极镇美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助资金。

七、建设工期：3个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：太极镇太极社区一组美丽宜居示范乡镇建设项目投资

估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年4月28日

附件

太极镇太极社区一组美丽宜居示范乡镇建设项目

投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 222.10 |
| 1 | 太极镇太极社区一组美丽宜居示范乡镇建设项目 | 222.10 |
| 二 | 工程建设其他费 | 23.45 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 1.11 |
| 2 | 项目建设管理费 | 5.16 |
| 3 | 工程建设监理费 | 4.54 |
| 4 | 可行性研究费 | 0.91 |
| 5 | 工程勘察设计费 | 7.33 |
| 6 | 工程造价咨询费 | 2.00 |
| 7 | 设计文件审查费 | 0.62 |
| 8 | 安全生产保障费 | 1.11 |
| 9 | 工程保险费 | 0.67 |
| 三 | 基本预备费 | 12.28 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 257.83 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区城乡建委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年4月28日印发