黔江发改委发〔2026〕131号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年“四好农村路”建设项目邻鄂镇松林村6组黑林口至邻鄂村6组马头坡公路硬化工程可行性研究报告的批复

黔江区邻鄂镇人民政府：

你单位《关于报送黔江区2026年“四好农村路”建设项目邻鄂镇松林村6组黑林口至邻鄂村6组马头坡公路硬化工程可行性研究报告的函》（邻鄂府函〔2026〕51号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区2026年“四好农村路”建设项目邻鄂镇松林村6组黑林口至邻鄂村6组马头坡公路硬化工程（项目代码：2604-500114-04-01-845498）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目法人：黔江区邻鄂镇人民政府

二、建设地点：邻鄂镇

三、主要建设内容及规模：项目路线全长4.620公里，共涉及5条路线，路线1起于黑林口，止于炉子坑，路线长1.925公里；路线2起于蚕棚，止于炉子坑，路线长0.300公里；路线3起于炉缸井，止于鹰嘴岩，路线长1.092公里；路线4起于鹰嘴岩，止于大坪上，路线长0.783公里；路线5起于大塘，止于大塘，路线长0.520公里。对该项目全线硬化，路基宽度4.5米，20厘米厚C25水泥混凝土路面。

四、建设工期：6个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资261.38万元，其中：工程费用244.79万元，工程建设其他费8.98万元，基本预备费7.61万元。资金来源为中央专项补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：黔江区2026年“四好农村路”建设项目邻鄂镇松林村

6组黑林口至邻鄂村6组马头坡公路硬化工程投资估

算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年4月23日

附件

黔江区2026年“四好农村路”建设项目邻鄂镇松林村6组黑林口至邻鄂村6组马头坡公路硬化工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 244.79 |
| 1 | 黔江区2026年“四好农村路”建设项目邻鄂镇松林村6组黑林口至邻鄂村6组马头坡公路硬化工程 | 244.79 |
| 二 | 工程建设其他费 | 8.98 |
| 1 | 工程建设监理费 | 5.55 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 2.26 |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.19 |
| 4 | 工程保险费 | 0.98 |
| 三 | 基本预备费 | 7.61 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 261.38 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年4月23日印发