黔江发改委发〔2026〕124号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年“四好农村路”建设项目黄溪镇茶山村1组香树坪至三王庙道路拓宽

工程可行性研究报告的批复

黔江区黄溪镇人民政府：

你单位《关于审查黔江区2026年“四好农村路”建设项目黄溪镇茶山村1组香树坪至三王庙道路拓宽工程可行性研究报告的函》（黄溪府函〔2026〕46号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区2026年“四好农村路”建设项目黄溪镇茶山村1组香树坪至三王庙道路拓宽工程（项目代码：2604-500114-04-01-396416）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目法人：黔江区黄溪镇人民政府

二、建设地点：黄溪镇

三、主要建设内容及规模：项目路线全长5.719公里，共涉及3条路段，主线起于大头坝，止于三王庙，全长2.315公里；支线1起于扇子溪，止于猴窝啰，全长0.898公里；支线2起于大村路，止于娃娃池，全长2.506公里。根据现场地质情况及调查时土地协调情况进行拓宽改造，增设错车道，并对加宽路段铺设20厘米厚C25水泥混凝土路面。

四、建设工期：7个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资196.59万元，其中：工程费用180.89万元，工程建设其他费9.97万元，基本预备费5.73万元。资金来源为中央专项补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：黔江区2026年“四好农村路”建设项目黄溪镇茶山村1组香树坪至三王庙道路拓宽工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年4月17日

附件

黔江区2026年“四好农村路”建设项目

黄溪镇茶山村1组香树坪至三王庙道路拓宽工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 180.89 |
| 1 | 黔江区2026年“四好农村路”建设项目黄溪镇茶山村1组香树坪至三王庙道路拓宽工程 | 180.89 |
| 二 | 工程建设其他费 | 9.97 |
| 1 | 工程建设监理费 | 3.68 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 5.43 |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.14 |
| 4 | 工程保险费 | 0.72 |
| 三 | 基本预备费 | 5.73 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 196.59 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年4月17日印发