黔江发改委发〔2026〕137号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年度罗家堡水库库区和移民

安置区后期扶持重点项目可行性

研究报告的批复

区水利局：

你局《关于转报黔江区2026年度罗家堡水库库区和移民安置区后期扶持重点项目可行性研究报告的请示的函》（黔江水利函〔2026〕71号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为提升罗家堡水库库区和移民安置区基础设施条件，改善人居环境，同意实施该项目。

二、项目代码：2604-500114-04-01-976107。

三、项目业主：重庆市黔江区小南海水电开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区马喇镇。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

（一）人居环境综合整治工程。庭院治理工程涉及龙溪村、杉树村、莲花居委、印合村、香树村共计273 户。亮化工程安装灯杆高6m、光源LED 60W、功率180W 太阳能路灯306盏，灯杆高7m、光源LED 60W、功率200W太阳能路灯 793 盏。污水管网建设主管网6km，新建污水检查井188 座，沉泥井26 座，一体化污水泵站1座，配套UPVC 排水管6km，配套化粪池204座。

（二）基础设施工程。新建入户道路214 条总长24km，结构为C25砼。路面提升工程共计8条，长度1.5km，结构为沥青混凝土。人行便道改造工程共28处，面积约1.75万㎡，结构为荔枝面防滑青石板。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资4678.30万元，其中：工程费用3928.21万元，工程建设其他费用527.31万元，基本预备费222.78万元。资金来源为国市大中型水库移民后期扶持资金。

七、建设工期：12个月。

八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求:请接此批复后，严格执行项目基本建设程序，加紧推进项目工作进度，强化资金筹集与管理，认真落实安全生产责任制，加强工程投资、工期和质量控制，确保早日建成投用。

附件：黔江区2026年度罗家堡水库库区和移民安置区后期扶持重点项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年5月6日

附件

黔江区2026年度罗家堡水库库区和移民安置区后期扶持重点项目投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 3928.21 |  |
| 1 | 黔江区2026年度罗家堡水库库区和移民安置区后期扶持重点项目 | 3928.21 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 527.31 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 19.64 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2 | 项目建设管理费 | 74.42 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 3 | 工程建设监理费 | 66.78 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 4 | 招标代理服务费 | 11.76 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 5 | 可行性研究费 | 13.50 | 暂按送审计，具体以实际发生为准 |
| 6 | 工程勘察设计费 | 113.92 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021）（含工程测绘费） |
| 7 | 设计咨询费 | 9.43 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 8 | 工程造价咨询服务费 | 20.60 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 9 | 实施方案报告编制费 | 48.00 |  |
| 10 | 水土保持补偿及环境保护费 | 117.84 | 暂按送审计，具体以实际发生为准 |
| 11 | 工程保险费 | 11.78 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 12 | 安全生产保障费 | 19.64 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 三 | 基本预备费 | 222.78 | （第一、二部分费用总和）*5% |
| 四 | 项目估算总投资 | 4678.30 | 第一、二、三部分费用总和 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年5月6日印发