黔江发改委发〔2026〕141号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年“四好农村路”建设项目黑溪镇白合社区7组学堂至6组小河沟公路

拓宽工程可行性研究报告的批复

黔江区黑溪镇人民政府：

你单位《关于审批黔江区2026年“四好农村路”建设项目黑溪镇白合社区7组学堂至6组小河沟公路拓宽工程可行性研究报告的函》（黑溪府函〔2026〕41号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区2026年“四好农村路”建设项目黑溪镇白合社区7组学堂至6组小河沟公路拓宽工程（项目代码：2604-500114-04-01-538617）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目法人：黔江区黑溪镇人民政府

二、建设地点：黑溪镇

三、主要建设内容及规模：项目路线全长4.812公里，共涉及１条路段，路线起于学堂，止于岔路口，根据现场地质情况及调查时土地协调情况进行拓宽改造，增设错车道，并对加宽路段铺设20厘米厚C25 水泥混凝土路面。

四、建设工期：7个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资134.70万元，其中：工程费用123.81万元，工程建设其他费6.97万元，基本预备费3.92万元。资金来源为中央专项补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：黔江区2026年“四好农村路”建设项目黑溪镇白合社区7组学堂至6组小河沟公路拓宽工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年5月7日

附件

黔江区2026年“四好农村路”建设项目黑溪镇白合社区

7组学堂至6组小河沟公路拓宽工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 123.81 |
| 1 | 黔江区2026年“四好农村路”建设项目黑溪镇白合社区7组学堂至6组小河沟公路拓宽工程 | 123.81 |
| 二 | 工程建设其他费 | 6.97 |
| 1 | 工程建设监理费 | 2.86 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 3.51 |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.10 |
| 4 | 工程保险费 | 0.50 |
| 三 | 基本预备费 | 3.92 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 134.70 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年5月7日印发