黔江发改委发〔2026〕169号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年“四好农村路”建设项目

沙坝镇脉东社区2组老鹰岩至王岗青林道路硬化工程可行性研究报告的批复

黔江区沙坝镇人民政府：

你单位《关于审批黔江区2026年“四好农村路”建设项目沙坝镇脉东社区2组老鹰岩至王岗青林道路硬化工程可行性研究报告的函》（沙坝府函〔2026〕33号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区2026年“四好农村路”建设项目沙坝镇脉东社区2组老鹰岩至王岗青林道路硬化工程（项目代码：2605-500114-04-01-350545）。现将项目可行性研究报告批复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              如下：

一、项目法人：黔江区沙坝镇人民政府

二、建设地点：沙坝镇

三、主要建设内容及规模：项目路线全长1.418公里，共涉及2条路段，主线起于老鹰岩，止于王岗青林，全长1.158公里，支线1起于现状道路，止于现状道路，全长0.260公里。对该项目全线硬化，路基宽度4.5米，20厘米厚C25水泥混凝土路面。

四、建设工期：3个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资82.11万元，其中：工程费用75.63万元，工程建设其他费4.09万元，基本预备费2.39万元。资金来源为中央专项补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：

（一）请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

（二）切实加强项目实施过程监管，严格执行推广以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，项目累计用工人数不得少于40人，发放劳务报酬金额不得低于工程费用的20％。

附件：黔江区2026年“四好农村路”建设项目沙坝镇脉东社区2组老鹰岩至王岗青林道路硬化工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年5月26日

附件

黔江区2026年“四好农村路”建设项目沙坝镇脉东社区2组

老鹰岩至王岗青林道路硬化工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 75.63 |
| 1 | 黔江区2026年“四好农村路”建设项目沙坝镇脉东社区2组老鹰岩至王岗青林道路硬化工程 | 75.63 |
| 二 | 工程建设其他费 | 4.09 |
| 1 | 工程建设监理费 | 1.77 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 1.96 |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.06 |
| 4 | 工程保险费 | 0.30 |
| 三 | 基本预备费 | 2.39 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 82.11 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年6月1日印发