

黔江发改委发〔2026〕184号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区老年养护中心项目可行性研究报告的批复
区民政局：
你单位《关于审查黔江区老年养护中心项目工程可行性研究报告的函》（黔江民政函〔2026〕82号）收悉。结合重庆同丰工程管理咨询有限公司和区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，现就黔江区老年养护中心项目（项目代码：2508-500114-04-01-680708）可行性研究报告批复如下：

一、项目代码：2508-500114-04-01-680708。

二、项目法人：重庆市黔江区民政局。

三、项目建设地点：舟白街道。

四、建设规模、标准及主要建设内容：项目用地面积29006.2平方米（约43.51亩），总建筑面积24337.85平方米，养老护理床位500张。主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水及消防、供配电及照明、通风、智能化等安装工程，并配套室外管网、道路广场、绿化等室外工程。
五、投资估算及资金来源：项目估算总投资14804.15万元，其中：工程费用11687.78万元，工程建设其他费用2411.41万元，预备费704.96万元。资金来源为国、市资金，不足部分由区级财政资金解决。
六、建设工期：24个月。

七、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。
八、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区老年养护中心项目投资估算表
重庆市黔江区发展和改革委员会     
                            2026年6月15日
附件
黔江区老年养护中心项目投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	11687.78 

	1
	土建工程
	4380.81

	2
	装修工程
	1947.03

	3
	安装工程
	1781.11

	4
	室外工程
	2294.83 

	5
	设备购置
	1284.00 

	二
	工程建设其他费用
	2411.41 

	1
	前期工程费
	1551.13 

	2
	场地准备及临时设施费
	58.44 

	3
	项目建设管理费
	136.61 

	4
	工程建设监理费
	95.48 

	5
	招标代理服务费
	15.38 

	6
	前期工作费
	55.04 

	7
	工程勘察设计费
	289.14 

	8
	咨询费
	110.20 

	9
	工程保险费
	40.91 

	10
	安全生产保障费
	55.02 

	11
	水土保持补偿费
	4.06

	三
	预备费
	704.96 

	四
	项目总投资
	14804.15 


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                            
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年6月15日印发  









 PAGE 


