黔江发改委发〔2026〕205号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年公路安全防护工程

可行性研究报告的批复

区交通运输委：

你单位《关于审查黔江区2026年公路安全防护工程可行性研究报告的函》（黔江交通函〔2026〕80号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现就黔江区2026年公路安全防护工程（项目代码：2605-500114-04-01-195156）可行性研究报告批复如下：

- 一、项目业主：重庆市黔江区交通运输委员会

代建业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：黔江区

三、主要建设内容及规模：新建及维修护栏总长度50.88km，新建护栏总长度32.006km，其中：Gr-C-4E波形护栏23.108km，Gr-C-2E波形护栏8.376km，RrF-SB-E1混凝土防撞护栏0.522km；原有波形护栏修复4m波形栏板3775块、2m波形栏板1887块、护栏立柱5644根、托架5457个、端头2464个、螺栓60027套；拆除重建1-1.5m×1.5m钢筋混凝土盖板涵1道等。

四、建设工期：7个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资1262.03万元，其中：工程费用1043.97万元，工程建设其他费用113.86万元，预备费104.20万元。资金来源为申请中央车购税资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区2026年公路安全防护工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年6月29日

附件

黔江区2026年公路安全防护工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1043.97 |
| 1 | 黔江区2026年公路安全防护工程 | 1043.97 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 113.86 |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 43.97 |
| 2 | 建设项目信息化费 | 5.32 |
| 3 | 工程监理费 | 27.43 |
| 4 | 设计文件审查费 | 0.79 |
| 5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 7.12 |
| 6 | 建设项目前期工作费 | 25.06 |
| 7 | 工程保险费 | 4.17 |
| 三 | 预备费 | 104.20 |
| 四 | 项目总投资 | 1262.03 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年6月29日印发