黔江发改委发〔2026〕206号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江区袁溪河流域水生态保护

修复工程（母亲河复苏行动）

可行性研究报告的批复

区水利局：

你局《关于转报黔江区袁溪河流域水生态保护修复工程（母亲河复苏行动）项目可行性研究报告审批请示的函》（黔江水利函〔2026〕98号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心组织中元国际投资咨询中心有限公司审核并出具评估报告。经研究，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为修复袁溪河流域水生态，恢复河流生机，同意实施该项目。

二、项目代码：2605-500114-04-01-163174。

三、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区城南街道、冯家街道。

五、建设规模、标准及主要建设内容：工程由流域上、中、下游三段组成，上游段位于瓦窑堡水库上游，起点位于渝怀铁路核桃园站栏河堰下游约1.1km，终点位于花地坡，河道中心线长0.62km，其中左岸治理修复河岸长145.75m，右岸治理修复河岸长429.86m。中游段起点位于瓦窑堡水库坝址下游，终点位于燃气公司交通桥处，修复段河道中心线长2.72km，其中左岸治理修复河岸长106.73m，右岸治理修复河岸长1844.55m。下游段起点位于照耀村石河堰，终点位于望江桥，河道中心线长2.51km，其中左岸治理修复河岸长度1758.87m，右岸治理修复河岸长度955.67m。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资3860.23万元，其中：建筑工程2399.80万元，施工临时工程251.56万元，独立费用471.70万元，基本预备312.31万元，建设征地与移民安置补偿321.80万元，环境保护工程34.35万元，水土保持工程68.71万元。资金来源为国市水利专项资金和业主自筹。

七、建设工期：12个月。

八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求：请接此批复后，严格执行项目基本建设程序，加紧推进项目前期工作进度，强化资金筹集与管理，认真落实安全生产责任制，加强工程投资、工期和质量控制，确保早日开工建设，及早建成投用。

附件：重庆市黔江区袁溪河流域水生态保护修复工程（母亲河复苏行动）项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年6月26日

附件

重庆市黔江区袁溪河流域水生态保护修复工程

（母亲河复苏行动）项目投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程部分 | 3435.37 |
| （一） | 建筑工程 | 2399.80 |
| 1 | 上游段 | 164.37 |
| 2 | 中游段 | 1550.30 |
| 3 | 下游段 | 685.13 |
| （二） | 施工临时工程 | 251.56 |
| （三） | 独立费用 | 471.70 |
| 1 | 建设管理费 | 52.78 |
| 2 | 工程建设监理费 | 53.35 |
| 3 | 生产准备费 | 9.81 |
| 4 | 科研勘察设计费 | 215.27 |
| 5 | 其他 | 140.49 |
| （1） | 工程质量检测费 | 26.52 |
| （2） | 工程咨询费 | 83.04 |
| （3） | 交易服务费 | 19.00 |
| （4） | 工程保险费 | 11.93 |
| （四） | 基本预备费 | 312.31 |
| 二 | 专项部分投资 | 424.86 |
| 1 | 建设征地与移民安置补偿投资 | 321.80 |
| 2 | 环境保护工程投资 | 34.35 |
| 3 | 水土保持工程投资 | 68.71 |
| 三 | 建设项目总投资估算 | 3860.23 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年6月29日印发