黔江发改委发〔2026〕209号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区城南街道武装应急安全能力

提升项目项目建议书的批复

黔江区人民政府城南街道办事处：

你单位《关于审批黔江区城南街道武装应急安全能力提升项目立项的函》（城南办事处函〔2026〕64号）收悉，经研究，同意实施黔江区城南街道武装应急安全能力提升项目，现批复如下：

一、项目名称：黔江区城南街道武装应急安全能力提升项目

- 二、项目代码：2606-500114-04-01-935800

- 三、项目业主：黔江区人民政府城南街道办事处

四、建设地址：黔江区城南街道沙坝社区

五、建设规模及主要建设内容：改造改建活动室、值班室、厕所等85.26平方米；改造改建战备物资器材库247.33平方米；外墙整治及墙面改造约300平方米；应急设施设备器材完善和升级。

六、项目总投资及资金来源：项目估算总投资65.38万元，资金来源为本级财政资金，不足部分由业主自筹。

七、项目建设工期：3个月。

请你单位接此批复后，严格按照基本建设程序开展下一步工作。

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年7月1日

抄送：区财政局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年7月1日印发