







[bookmark: approveNum]	黔江发改委发〔2026〕213号


[bookmark: approveUnit]重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区正阳街道桐坪社区运动场项目可行性研究报告的批复

区委党校：
你单位《关于审查黔江区正阳街道桐坪社区运动场项目可行性研究报告的函》（黔江委校函〔2026〕20号）收悉。按照区领导的批示意见，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，以及你单位的《关于变更桐坪社区党校运动场建设项目名称的说明》《关于变更黔江区正阳街道桐坪社区运动场项目建设业主的说明》，经研究，现就黔江区正阳街道桐坪社区运动场项目（项目代码：2603-500114-04-01-305419）可行性研究报告批复如下：
一、为便于项目管理及资金使用，同意将桐坪社区党校运动场项目业主由重庆市黔江区文化和旅游发展委员会变更为中共重庆市黔江区委党校，同意将项目名称变更为黔江区正阳街道桐坪社区运动场项目。
二、项目代码：2603-500114-04-01-305419。
三、项目业主：中共重庆市黔江区委党校。
代建业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。
四、项目建设地点：正阳街道。
五、建设规模、标准及主要建设内容：项目建筑面积18495.02平方米，主要建设内容包括建设篮球场2个、匹克球场6个，同时新建雨棚3175.74平方米、绿化工程757.48平方米、道路工程1116.68平方米、管网工程200米等附属工程及运动器材购置。
六、投资估算及资金来源：项目估算总投资720.43万元，其中：工程费用622.14万元，工程建设其他费63.98万元，预备费34.31万元。资金来源为区文化旅游委2024年结余债券资金。
七、建设工期：6个月。
八、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。
九、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区正阳街道桐坪社区运动场建设项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会     
                            2026年7月8日
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附件
重庆市正阳街道桐坪社区运动场建设项目
投资估算表
	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	622.14 

	1
	黔江区正阳街道桐坪社区运动场建设项目
	622.14 

	二
	工程建设其他费
	63.98 

	1
	场地准备及临时设施费
	3.11 

	2
	项目建设管理费
	14.41 

	3
	工程建设监理费
	10.58 

	4
	可行性研究费
	2.88 

	5
	工程勘察设计费
	15.64 

	6
	招标代理费
	3.13 

	7
	工程造价咨询费
	7.51 

	8
	设计文件审查费
	1.74 

	9
	安全生产保障费
	3.11 

	10
	工程保险费
	1.87 

	三
	基本预备费
	34.31 

	四
	建设项目总投资估算
	720.43



                                                             
  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                             
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年7月8日印发  
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