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黔江发改委发〔2021〕217号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区2026年“四好农村路”建设项目
马喇镇官庄村暗山至孟家盖路面拓宽工程
可行性研究报告的批复

黔江区马喇镇人民政府：
你单位《关于审批黔江区2026年“四好农村路”建设项目马喇镇官庄村暗山至孟家盖路面拓宽工程可行性研究报告的函》（马喇府函〔2026〕67号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区2026年“四好农村路”建设项目马喇镇官庄村暗山至孟家盖路面拓宽工程（项目代码：2606-500114-04-01-629460）。现将项目可行性研究报告批复如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
一、项目法人：黔江区马喇镇人民政府
二、建设地点：马喇镇
三、主要建设内容及规模：项目路线全长3.571公里，共涉及2条路段，主线起于官庄村暗山，止于孟家盖，路线长3.27公里；支线起于孟家盖，止于坨丘，路线长0.301公里。根据现场地质情况和调查时土地使用情况进行拓宽改造，增设错车道，并对加宽路段铺设20厘米厚C25水泥混凝土路面。
四、建设工期：6个月。
[bookmark: _Hlk133242824]五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资120.17万元，其中：工程费用110.86万元，工程建设其他费5.81万元，基本预备费3.50万元。资金来源为中央专项补助资金，不足部分由业主自筹。
六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》及相关法律规定组织实施。
七、有关事项：
（1）请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。
（2）切实加强项目实施过程监管，严格执行推广以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，项目累计用工人数不得少于30人，发放劳务报酬金额不得低于工程费用的20％。

附件：黔江区2026年“四好农村路”建设项目马喇镇官庄村暗山至孟家盖路面拓宽工程投资估算表


重庆市黔江区发展和改革委员会
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附件：
黔江区2026年“四好农村路”建设项目马喇镇官庄村暗山至
孟家盖路面拓宽工程投资估算表

	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	110.86 

	1
	黔江区2026年“四好农村路”建设项目马喇镇官庄村暗山至孟家盖路面拓宽工程
	110.86 

	二
	工程建设其他费
	5.81 

	1
	工程建设监理费
	2.51 

	2
	建设项目前期工作费
	2.77 

	3
	设计文件审查费
	0.09 

	4
	工程保险费
	0.44 

	三
	基本预备费
	3.50 

	四
	建设项目总投资估算
	120.17
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