黔江发改委发〔2026〕222号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年“四好农村路”建设项目

水田乡大塘村兔厂（桐子坪）至瓦厂坝联网

公路拓宽工程可行性研究报告的批复

黔江区水田乡人民政府：

你单位《关于审批黔江区2026年“四好农村路”建设项目水田乡大塘村兔厂（桐子坪）至瓦厂坝联网公路拓宽工程可行性研究报告的函》（水田府函〔2026〕37号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区2026年“四好农村路”建设项目水田乡大塘村兔厂（桐子坪）至瓦厂坝联网公路拓宽工程（项目代码：2606-500114-04-01-678040）。现将项目可行性研究报告批复如下：

- 一、项目法人：黔江区水田乡人民政府

- 二、建设地点：水田乡

三、主要建设内容及规模：项目路线全长3.012公里，共涉及3条路段，路线1起于瓦厂坝，止于现状乡道，全长0.42公里；路线2起于现状乡道，止于大塘村兔厂，全长2.42公里；路线3起于线路2K0+590，止于院坝，全长0.175公里。对主线、路线3K0 +000-K0+110进行拓宽改造，增设错车道，并对加宽路段铺设20厘米厚C25水泥混凝土路面；对路线2、路线3K0+110-K0+175全线硬化，路基宽度4.5米，同时局部增设错车道，路面结构采用20厘米厚C25水泥混凝土路面。

四、建设工期：6个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资173.79万元，其中：工程费用159.89万元，工程建设其他费8.84万元，基本预备费5.06万元。资金来源为中央专项补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》及相关法律规定组织实施。

七、有关事项：

（一）请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

（二）切实加强项目实施过程监管，严格执行推广以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，项目累计用工人数不得少于37人，发放劳务报酬金额不得低于工程费用的20％。

附件：黔江区2026年“四好农村路”建设项目水田乡大塘村兔厂（桐子坪）至瓦厂坝联网公路拓宽工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年7月13日

附件

黔江区2026年“四好农村路”建设项目水田乡大塘村兔厂

（桐子坪）至瓦厂坝联网公路拓宽工程投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 159.89 |
| 1 | 黔江区2026年“四好农村路”建设项目水田乡大塘村兔厂（桐子坪）至瓦厂坝联网公路拓宽工程 | 159.89 |
| 二 | 工程建设其他费 | 8.84 |
| 1 | 工程建设监理费 | 4.62 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 3.46 |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.12 |
| 4 | 工程保险费 | 0.64 |
| 三 | 基本预备费 | 5.06 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 173.79 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年7月13日印发