黔江发改委发〔2026〕219号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美

乡村建设项目可行性研究报告的批复

中新绿雅（重庆）农业科技有限责任公司：

你司《关于申请审查黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美乡村建设项目可行性研究报告的函》（中新绿雅司函〔2026〕92号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为巩固太极镇鹿子村脱贫攻坚成果，打造宜居宜业和美乡村，同意实施该项目。

二、项目代码：2606-500114-04-01-861259。

三、项目业主：中新绿雅（重庆）农业科技有限责任公司。

四、项目建设地点：黔江区太极镇鹿子村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：农户院坝整治硬化6395平方米，入户路及产业路硬化2.31公里，1米宽人行路硬化0.66公里，农户房屋周边排水沟整治1.75公里，农田灌溉排水堰渠整治245米，农户厕改造（化粪池及厕屋修建）25户，新砌堡坎160立方米等。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资294.63万元。其中：工程费用253.96万元，工程建设其他费26.64万元，预备费14.03万元。资金来源为2026年提前批衔接资金。

七、建设工期：3个月。

八、招投标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和农业领域推广以工代赈项目建设模式的有关规定组织实施。

九、有关要求:

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）切实加强项目实施过程监管，严格执行推广以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，项目累计用工人数不得少于20人，发放劳务报酬金额不得低于60万元。

（三）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美乡村建设项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年7月13日

附件

黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美乡村建设

项目投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 253.96 | 项目实施过程中最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，累计用工人数不得少于20人，发放劳务报酬金额不得低于60万元。 |
| 1 | 黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美乡村建设项目 | 253.96 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 26.64 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 1.27 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 5.89 |  |
| 3 | 工程建设监理费 | 6.10 |  |
| 4 | 工程勘察设计费 | 7.00 |  |
| 5 | 工程造价咨询费 | 3.64 |  |
| 6 | 设计文件审查费 | 0.71 |  |
| 7 | 安全生产保障费 | 1.27 |  |
| 8 | 工程保险费 | 0.76 |  |
| 三 | 基本预备费 | 14.03 |  |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 294.63 |  |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区民宗委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年7月13日印发