






 


黔江发改委发〔2026〕219号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美
乡村建设项目可行性研究报告的批复

中新绿雅（重庆）农业科技有限责任公司：
你司《关于申请审查黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美乡村建设项目可行性研究报告的函》（中新绿雅司函〔2026〕92号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为巩固太极镇鹿子村脱贫攻坚成果，打造宜居宜业和美乡村，同意实施该项目。
[bookmark: _GoBack]二、项目代码：2606-500114-04-01-861259。
三、项目业主：中新绿雅（重庆）农业科技有限责任公司。
四、项目建设地点：黔江区太极镇鹿子村。
五、建设规模、标准及主要建设内容：农户院坝整治硬化6395平方米，入户路及产业路硬化2.31公里，1米宽人行路硬化0.66公里，农户房屋周边排水沟整治1.75公里，农田灌溉排水堰渠整治245米，农户厕改造（化粪池及厕屋修建）25户，新砌堡坎160立方米等。
六、投资估算及资金来源：项目估算总投资294.63万元。其中：工程费用253.96万元，工程建设其他费26.64万元，预备费14.03万元。资金来源为2026年提前批衔接资金。
七、建设工期：3个月。
八、招投标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和农业领域推广以工代赈项目建设模式的有关规定组织实施。
九、有关要求:
（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。
（二）切实加强项目实施过程监管，严格执行推广以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，项目累计用工人数不得少于20人，发放劳务报酬金额不得低于60万元。
（三）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美乡村建设项目投资估算表
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
                            2026年7月13日












附件

黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美乡村建设
项目投资估算表
	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）
	备注

	一
	工程费用
	253.96 
	项目实施过程中最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，累计用工人数不得少于20人，发放劳务报酬金额不得低于60万元。

	1
	黔江区太极镇2026年鹿子村巴渝和美乡村建设项目
	253.96 
	

	二
	工程建设其他费
	26.64 
	

	1
	场地准备及临时设施费
	1.27 
	

	2
	项目建设管理费
	5.89 
	

	3
	工程建设监理费
	6.10 
	

	4
	工程勘察设计费
	7.00 
	

	5
	工程造价咨询费
	3.64 
	

	6
	设计文件审查费
	0.71 
	

	7
	安全生产保障费
	1.27 
	

	8
	工程保险费
	0.76 
	

	三
	基本预备费
	14.03 
	

	四
	建设项目总投资估算
	294.63
	




                                                             
  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区民宗委。                            
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年7月13日印发  
-2-

- 2 -

