黔江发改委发〔2026〕224号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区游泳馆设施设备维修项目

项目建议书的批复

区文化旅游委：

你单位《关于审批黔江区游泳馆设施设备维修项目项目建议书的函》（黔江文旅函〔2026〕136号）收悉，为更好服务广大游泳爱好者，节约我区游泳馆运营成本，经你单位请示区政府同意，经研究，同意实施黔江区游泳馆设施设备维修项目，现批复如下：

- 一、项目名称：黔江区游泳馆设施设备维修项目。

- 二、项目代码：2607-500114-04-05-442827。

- 三、项目业主：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会。

四、建设地址：重庆市黔江区游泳馆。

五、建设规模及主要建设内容：一是对游泳馆外立面进行维修改造，主要有更换屋面檐口封边条约280米、顶棚补漏、屋面四周网架除锈上漆、外窗清洗面积约1361平方米等；二是对室内设施设备进行维修改造，主要有接待大厅改造、淋浴间及更衣间防滑垫及门窗改造、观众席地面上漆、消防管网和12个轴流风机更换等；三是锅炉、沙缸、污水泵、主席台座椅等设备采购和维修；四是室外花坛整改。

六、项目总投资及资金来源：项目总投资64万元，其中工程费用52.6万元，项目措施费约3.3万元、规费1.7万元、税金5.9万元、暂列金0.5万元。资金来源为2025年中央支持地方公共文化服务体系建设体育项目资金。

七、项目建设工期：6个月。

请你单位接此批复后，严格按照基本建设程序开展下一步工作，严格控制投资规模在资金保障范围以内。

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年7月13日

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年7月13日印发