




 


黔江发改委发〔2026〕230号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区太极河治理工程投资概算的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：
你公司《关于审批重庆市黔江区太极河治理工程投资概算的请示》（枳丹石公司文〔2026〕214号）收悉。根据区政府投资项目前期工作服务中心组织重庆笃信工程造价咨询有限公司对黔江区太极河治理工程进行评审，结合投资概算评审意见，经研究，原则同意黔江区太极河治理工程投资概算。现批复如下：
一、项目代码：2605-500114-04-01-739773。
二、项目法人：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。
三、项目建设地点：黔江区新华乡、太极镇、水田乡、水市镇、濯水镇境内。
四、项目主要建设内容及规模：干流综合治理长度15.77km，支流综合治理长度5.65km，新建堤防长度8.07km，河道清淤9.62km，河道清障5处，新建防汛道路7.67km，新建便民桥1座。其中：石钟村段综合治理长度6.22km，新建挡墙2.94km。鹿子村段综合治理长度2.2km，河道清淤2.08km。金团村段综合治理长度3.53km，河道清淤3.52km，新建防汛道路7.67km，新建便民桥1座。双龙村综合治理长度3.82km，河道清淤2.29km，河道清障5处。茶园村段综合治理长度1.80km，新建挡墙3.03km。泉塘河段综合治理长度2.12km，新建挡墙2.10km。黑洞河段综合治理长度1.73km，河道清淤1.73km。并完善水质监测系统、水位流量分析系统、水雨情监测预警系统及监控设备等。
五、总投资及资金来源：工程概算总投资为5332.4万元，其中：建筑工程3558.0万元，机电设备及安装工程76.0万元，施工临时工程315.9万元，独立费用575.8万元，基本预备费226.3万元，专项部分580.4万元。资金来源为市级以上中小河流治理专项资金，不足部分业主自筹。
六、建设工期：12个月。
七、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格按照经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江区太极河治理工程投资概算表
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附件

黔江区太极河治理工程投资概算表

	序号
	名称
	单位
规模
	经济
指标
	审定金额
	备 注               
（综合单价、取费标准等）

	一
	工程部分
	
	
	4752.0 
	

	（一）
	建筑工程
	1项
	
	3558.0 
	    干流综合治理长度15.77km，支流综合治理长度5.65km，新建堤防长度8.07km，河道清淤9.62km，河道清障5处，新建防汛道路7.67km，新建便民桥1座。其中：石钟村段综合治理长度6.22km，新建挡墙2.94km。鹿子村段综合治理长度2.2km，河道清淤2.08km。金团村段综合治理长度3.53km，河道清淤3.52km，新建防汛道路7.67km，新建便民桥1座。双龙村综合治理长度3.82km，河道清淤2.29km，河道清障5处。茶园村段综合治理长度1.80km，新建挡墙3.03km。泉塘河段综合治理长度2.12km，新建挡墙2.10km。黑洞河段综合治理长度1.73km，河道清淤1.73km。机电设备及安装工程（水质监测系统、水位流量分析系统、水雨情监测预警系统及监控设备）

	1
	石钟村段
	6.22km
	
	722.3 
	

	2
	鹿子村段
	2.2km
	
	134.7 
	

	3
	金团村段
	3.53km
	
	1052.7 
	

	4
	双龙村段
	3.82km
	
	234.5 
	

	5
	茶园村段
	1.80km
	
	661.8 
	

	6
	泉塘河段
	2.12km
	
	709.5 
	

	7
	黑洞河段
	1.73km
	
	42.5 
	

	（二）
	机电设备及安装工程
	1项
	
	76.0 
	

	（三）
	施工临时工程
	1项
	
	315.9 
	

	（四）
	独立费用
	1项
	
	575.8 
	

	1
	建设管理费
	1项
	
	85.4 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)

	2
	工程建设监理费
	1项
	
	75.2 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)

	3
	生产准备费
	1项
	
	20.8 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)

	4
	科研勘察设计费
	1项
	
	261.4 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)及初设合同

	5
	工程质量检测费
	1项
	0.50%
	19.4 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)

	6
	工程咨询费
	1项
	
	69.6 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)

	7
	招标代理服务费
	1项
	累进制
	26.3 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)

	8
	工程保险费
	1项
	0.45%
	17.7 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)

	（五）
	基本预备费
	
	5%
	226.3 
	《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》(2021版)

	二
	专项部分
	
	
	580.4 
	

	（一）
	建设征地与移民安置补偿投资
	
	
	185.4 
	暂按送审计

	（二）
	环境保护工程投资
	
	
	150.0 
	暂按送审计

	（三）
	水土保持工程投资
	
	
	245.0 
	暂按送审计

	三
	概算总投资
	
	
	5332.4 
	第一、二部分费用总和


























                                                             
  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                          
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年7月16日印发  
