






 


黔江发改委发〔2026〕231号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区城南街道武装应急安全能力提升
项目可行性研究报告的批复

黔江区人民政府城南街道办事处：
你单位《关于审批黔江区城南街道武装应急安全能力提升项目可行性研究报告的函》（城南办事处函〔2026〕67号）收悉，结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区城南街道武装应急安全能力提升项目（项目代码：2606-500114-04-01-935800）。现将项目可行性研究报告批复如下：
一、项目业主：黔江区人民政府城南街道办事处
二、建设地点：城南街道
三、主要建设内容及规模：改造活动室、值班室、厕所等85.26平方米，改造战备物资器材库247.33平方米，外墙整治及墙面改造300平方米，应急设施设备器材完善和升级等。
四、建设工期：3个月。
[bookmark: _Hlk133242824]五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资64.08万元，其中：工程费用56.57万元，工程建设其他费4.46万元，预备费3.05万元。资金来源为区级财政资金，不足部分业主自筹。       
六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》及相关法律规定组织实施。
[bookmark: _GoBack]七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。


附件：黔江区城南街道武装应急安全能力提升项目投资估算表


重庆市黔江区发展和改革委员会
                        2026年7月16日



附件
黔江区城南街道武装应急安全能力提升项目投资估算表
	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	56.57 

	1
	黔江区城南街道武装应急安全能力提升项目
	56.57 

	二
	工程建设其他费
	4.46 

	1
	场地准备及临时设施费
	0.28 

	2
	工程建设监理费
	1.25 

	3
	工程设计费
	1.62 

	4
	工程造价咨询费
	0.70 

	5
	设计文件审查费
	0.16 

	6
	安全生产保障费
	0.28 

	7
	工程保险费
	0.17 

	三
	基本预备费
	3.05 

	四
	建设项目总投资估算
	64.08








                                                             
  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                          
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