






 


黔江发改委发〔2026〕236号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于城南街道2026年一心社区道路抢险项目
可行性研究报告的批复

黔江区人民政府城南街道办事处：
你单位《关于审批城南街道2026年一心社区道路抢险项目
可行性研究报告的函》（城南办事处函〔2026〕68号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施城南街道2026年一心社区道路抢险项目（项目代码：2606-500114-04-01-208536）。现将项目可行性研究报告批复如下：
[bookmark: OLE_LINK2]一、项目业主：黔江区人民政府城南街道办事处
二、建设地点：城南街道一心社区
三、主要建设内容及规模：维修整治长度46.0米。主要包括破损混凝土路面挖除、挡墙砌筑、混凝土路面恢复、钢筋混凝土圆管涵、波形梁护栏拆装等建设内容。
四、建设工期：2个月
[bookmark: _Hlk133242824]五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资24.66万元，其中：工程费用22.49万元，工程建设其他费1.45万元，基本预备费0.72万元。资金来源为中央自然灾害救灾资金15万元、农村公路养护工程政策性补助资金5万元、非税奖补资金3万元，不足部分由业主自筹。
六、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》及相关法律规定组织实施。
七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：城南街道2026年一心社区道路抢险项目投资估算表


重庆市黔江区发展和改革委员会
                        2026年7月17日
附件

城南街道2026年一心社区道路抢险项目投资估算表

	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	22.49 

	1
	城南街道2026年一心社区道路抢险项目
	22.49 

	二
	工程建设其他费
	1.45 

	1
	工程监理费
	0.67 

	2
	建设项目前期工作费
	0.67 

	3
	设计文件审查费
	0.02 

	4
	工程保险费
	0.09 

	三
	基本预备费
	0.72 

	四
	建设项目总投资估算
	24.66
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