黔江发改委发〔2026〕241号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇

地质环境治理和生态修复项目

可行性研究报告的批复

区农村土地整治中心：

你中心《关于审批黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇地质环境治理和生态修复项目可行性研究报告的请示》（黔江土地整治文〔2026〕10号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为修复正阳街道等（7）个街道乡镇废弃矿山生态，有效控制安全隐患，同意实施该项目。

二、项目代码：2606-500114-04-05-897356。

三、项目业主：重庆市黔江区农村土地整治中心。

四、项目建设地点：黔江区正阳街道、邻鄂镇、蓬东乡、水田乡、冯家街道、五里乡、阿蓬江镇。

五、建设规模、标准及主要建设内容：主要对9个矿山9个图斑进行生态修复，总红线面积7.65hm2，主要包括矿山地质环境治理工程、地形地貌重塑恢复工程、土壤保护与修复工程、植被恢复工程、配套工程以及土壤质量检测与管护等建设内容。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资227.65万元，其中：工程费用179.92万元，工程建设其他费41.10万元，不可预见费6.63万元。资金来源为财政专项资金。

七、建设工期：3个月。

八、招投标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇地质环境治理和生态修复项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年7月20日

附件

黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇地质环境治理和

生态修复项目投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 179.92 |
| 1 | 黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇地质环境治理和生态修复项目 | 179.92 |
| 二 | 工程建设其他费 | 41.10 |
| 1 | 前期工作费 | 25.19 |
| 2 | 业主管理费 | 4.55 |
| 3 | 竣工验收费 | 8.00 |
| 4 | 工程建设监理费 | 3.36 |
| 三 | 不可预见费 | 6.63 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 227.65 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区规划自然资源局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年7月20日印发