






 


黔江发改委发〔2026〕241号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇
地质环境治理和生态修复项目
可行性研究报告的批复

区农村土地整治中心：
你中心《关于审批黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇地质环境治理和生态修复项目可行性研究报告的请示》（黔江土地整治文〔2026〕10号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为修复正阳街道等（7）个街道乡镇废弃矿山生态，有效控制安全隐患，同意实施该项目。
二、项目代码：2606-500114-04-05-897356。
三、项目业主：重庆市黔江区农村土地整治中心。
四、项目建设地点：黔江区正阳街道、邻鄂镇、蓬东乡、水田乡、冯家街道、五里乡、阿蓬江镇。
五、建设规模、标准及主要建设内容：主要对9个矿山9个图斑进行生态修复，总红线面积7.65hm2，主要包括矿山地质环境治理工程、地形地貌重塑恢复工程、土壤保护与修复工程、植被恢复工程、配套工程以及土壤质量检测与管护等建设内容。
六、投资估算及资金来源：项目估算总投资227.65万元，其中：工程费用179.92万元，工程建设其他费41.10万元，不可预见费6.63万元。资金来源为财政专项资金。
七、建设工期：3个月。
八、招投标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》有关规定组织实施。
九、有关要求：
（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。
（二）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇地质环境治理和生态修复项目投资估算表
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附件

黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇地质环境治理和
生态修复项目投资估算表

	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	179.92 

	1
	黔江区正阳街道等（7）个街道乡镇地质环境治理和生态修复项目
	179.92 

	二
	工程建设其他费
	41.10 

	1
	前期工作费
	25.19 

	2
	业主管理费
	4.55 

	3
	竣工验收费
	8.00 

	4
	工程建设监理费
	3.36 

	三
	不可预见费
	6.63 

	四
	建设项目总投资估算
	227.65
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