

黔江发改委发〔2026〕245号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区濯水镇2027年特色旅居村

配套基础设施建设以工代赈项目

可行性研究报告的批复

濯水镇人民政府：

    你府《关于审批黔江区濯水镇2027年特色旅居村配套基础设施建设以工代赈项目可行性研究报告的函》（濯水府函〔2026〕150号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为提升黔江区濯水镇五福村农业农村基础设施条件，增加农村居民收入，同意实施该项目。

二、项目代码：2607-500114-04-01-909479。

三、项目法人：黔江区濯水镇人民政府。

四、项目建设地点：黔江区濯水镇五福村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：硬化4.5米宽农村道路4.6公里，3-3.5米宽农村道路6.3公里，新建1-1.2米宽人行步道1公里，新建蓄水池2座200立方米，加固、加盖蓄水池3座2000立方米，铺设供水管网5公里。

六、投资估算及资金来源：项目总投资775.57万元，其中工程费用721.00万元，工程建设其他54.57万元。资金来源为中央预算内以工代赈资金721万元，地方财政性建设资金54.57万元。

七、建设工期：8个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和以工代赈项目建设有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）切实加强以工代赈项目实施过程监管，严格执行以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭的劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于290人，发放劳务报酬金额不得低于295.60万元。

（三）进一步优化项目施工设计，认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保早日建成投用。

附件：黔江区濯水镇2027年特色旅居村配套基础设施建设以工代赈项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

                            2026年7月22日
附件

黔江区濯水镇2027年特色旅居村配套基础

设施建设以工代赈项目投资估算表
	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）
	备注

	一
	工程费用
	721.00 
	  项目实施过程中最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于290人，发放劳务报酬金额不得低于295.60万元

	1
	濯水镇2027年特色旅居村配套基础设施建设以工代赈项目
	721.00 
	

	二
	工程建设其他费
	54.57 
	

	1
	场地准备及临时设施费
	3.61 
	

	2
	工程建设监理费
	15.14 
	

	3
	可行性研究费
	3.24 
	

	4
	工程设计费
	20.19 
	

	5
	施工图审查费
	2.02 
	

	6
	工程造价咨询费
	4.60 
	

	7
	工程保险费
	2.16 
	

	8
	安全生产保障费
	3.61 
	

	三
	估算总投资
	775.57 
	


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                            
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