

黔江发改委发〔2026〕255号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区黎水镇2026年灾后恢复重建道路

硬化以工代赈项目可行性研究报告的批复

黎水镇人民政府：

    你府《关于审查黔江区黎水镇2026年灾后恢复重建道路硬化以工代赈项目可行性研究报告的函》（黎水府函〔2026〕80号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为恢复黎水镇长坪村、新花村、竹园村灾后损毁基础设施，增加农村居民收入，同意实施该项目。

二、项目代码：2607-500114-04-01-594802。

三、项目法人：黔江区黎水镇人民政府。

四、项目建设地点：黔江区黎水镇长坪村、新花村、竹园村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：新建并硬化3.5米宽农村道路6.8公里，4.5米宽农村道路2.6公里，3.5米宽桥梁15米，修建挡土墙900立方米，混凝土护栏1200立方米，完善路基、路面、挡土墙、护栏等附属设施。

六、投资估算及资金来源：项目总投资640.51万元，其中工程费用602.41万元，工程建设其他费用38.10万元。资金来源为中央预算内以工代赈专项资金602.00万元，地方财政性建设资金38.51万元。

七、建设工期：8个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和以工代赈项目建设有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）切实加强以工代赈项目实施过程监管，严格执行以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭的劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于248人，发放劳务报酬金额不得低于254.23万元。

（三）进一步优化项目施工设计，认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保早日建成投用。

附件：黔江区黎水镇2026年灾后恢复重建道路硬化以工代赈项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

                            2026年7月23日
附件

黔江区黎水镇2026年灾后恢复重建道路硬化

以工代赈项目投资估算表

	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）
	备注

	一
	工程费用
	602.41 
	  项目实施过程中最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于248人，发放劳务报酬金额不得低于254.23万元

	1
	黔江区黎水镇2026年灾后恢复重建道路硬化以工代赈项目
	602.41 
	

	二
	工程建设其他费
	38.10 
	

	1
	工程建设监理费
	17.46 
	

	2
	建设项目前期工作费
	17.77 
	

	3
	设计文件审查费
	0.46 
	

	4
	工程保险费
	2.41 
	

	三
	估算总投资
	640.51 
	


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                            
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