黔江发改委发〔2026〕251号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年公路生命安全防护工程

投资概算的批复

区交通运输委：

你单位《关于审批黔江区2026年公路生命安全防护工程概算的函》（黔江交通函〔2026〕93号）收悉，经重庆皓辰建设工程咨询有限公司评审，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现将黔江区2026年公路生命安全防护工程（项目代码：2605-500114-04-01-195156）投资概算批复如下：

一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：新建及维修护栏总长度51.076km。新建护栏总长度30.542km，其中：Gr-C-4E波形护栏21.956km，Gr-C-2E波形护栏8.404km，RrF-SB-E1混凝土防撞护栏0.182km；原有波形护栏修复总长度20.534km，修复4m波形栏板5013块、2m波形栏板241块、护栏立柱6039根、托架6039个、端头1939个、螺栓89709套；拆除重建1-1.5mx1.5m钢筋混凝土盖板涵1道；新建错车道5处、标志标牌14套等。

三、概算总投资及资金来源：概算总投资为1135.0万元，其中：工程费用972.9万元，工程建设其他费108.0万元，基本预备费54.1万元。资金来源为申请中央车购税资金，不足部分由业主自筹。

四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江区2026年公路生命安全防护工程投资概算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年7月23日

附件

黔江区2026年公路生命安全防护工程投资概算表

单位：万元

| 序号 | 名 称 | 规模 | 审核单价 （或取费率） | 审核金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  | 972.9 |
| 1 | 错车道 | 5处 |  | 1.5 |
| 2 | 涵洞 | 1道 |  | 2.4 |
| 3 | RrF-SB-E1混凝土防撞护栏 | 182m |  | 8.7 |
| 4 | 新建Gr-C-2E波形护栏 | 8404m |  | 195.5 |
| 5 | 新建Gr-C-4E波形护栏 | 21956m |  | 334.5 |
| 6 | 更换护栏（不利旧） | 20444m |  | 372.3 |
| 7 | 标志牌 | 14套 |  | 1.3 |
| 8 | 专项费用 | 1项 |  | 56.7 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  | 108.0 |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 1项 | 累进制 | 40.5 |
| 2 | 建设项目信息化费 | 1项 | 累进制 | 4.9 |
| 3 | 工程监理费 | 1项 | 累进制 | 25.2 |
| 4 | 设计文件审查费 | 1项 | 累进制 | 0.7 |
| 5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 1项 |  | 6.3 |
| 6 | 建设项目前期工作费 | 1项 | 累进制 | 26.5 |
| 7 | 工程保险费 | 1项 | 0.40% | 3.9 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 1项 |  | 1080.9 |
| 三 | 基本预备费 | 1项 | 5% | 54.1 |
| 四 | 概算总投资 | 1项 |  | 1135.0 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区民宗委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年7月23日印发