






 


黔江发改委发〔2026〕259号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区2026年“四好农村路”城南街道
南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程
可行性研究报告的批复

黔江区人民政府城南街道办事处：
你单位《关于审查黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程可行性研究报告的函》收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现就黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程(项目代码：2607-500114-04-01-601609）可行性研究报告批复如下：
一、项目业主：黔江区人民政府城南街道办事处
    代建业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司
二、建设地点：城南街道
三、主要建设内容及规模：项目路线全长6.335km，起于南沟社区打狗湾，顺畅衔接现状已投用的黔托路，止于黑山社区邬家院子聚居片区，道路等级为四级公路（I类），设计时速为15km/h，标准路基宽度为6.5m，双向两车道。主要包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程等建设内容。
四、建设工期：8个月。
五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资2096.55万元，其中：工程费用1751.91万元，工程建设其他费用171.53万元，预备费173.11万元。资金来源为国市补助资金，不足部分由区级财政统筹解决。
六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。
七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。


附件：黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程投资估算表


重庆市黔江区发展和改革委员会
                                2026年7月27日
















附件
黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区
打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程投资估算表

	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	1751.91 

	1
	黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程
	1751.91 

	二
	工程建设其他费用
	171.53 

	1
	建设单位（业主）管理费
	64.35 

	2
	建设项目信息化费
	7.71 

	3
	工程监理费
	41.46 

	4
	设计文件审查费
	1.30 

	5
	竣（交）工验收试验检测费
	3.64 

	6
	建设项目前期工作费
	46.06 

	7
	工程保险费
	7.01 

	三
	预备费
	173.11 

	四
	项目总投资
	2096.55 
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