黔江发改委发〔2026〕260号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年“四好农村路”城南街道

南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路

工程投资概算的批复

黔江区人民政府城南街道办事处：

你单位《关于审查黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程概算的函》收悉，经委托中嘉工程项目管理（重庆）有限公司评审，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现将黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程（项目代码：2607-500114-04-01-601609）投资概算批复如下：

一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：项目路线全长6.335km，起于南沟社区打狗湾，顺畅衔接现状已投用的黔托路，止于黑山社区邬家院子聚居片区，道路等级为四级公路（I类），设计时速为15km/h，标准路基宽度为6.5m，双向两车道，主要包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程等建设内容。

三、概算总投资及资金来源：概算总投资为1897.3万元，其中：工程费用1668.6万元，工程建设其他费138.4万元，基本预备费90.3万元。资金来源为国市补助资金，不足部分由区级财政统筹解决。

四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区打狗

湾至黑山社区邬家院子道路工程投资概算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年7月30日

附件

黔江区2026年“四好农村路”城南街道南沟社区

打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程投资概算表

单位：万元

| 序号 | 名 称 | 规模 | 审核单价 （或取费率） | 审核金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  | 1668.6 |
| 1 | 黔江区2026年“四好农村路”建设项目城南街道南沟社区打狗湾至黑山社区邬家院子道路工程 | 6.335km |  | 1668.6 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 138.4 |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 1项 | 累进制 | 31.6 |
| 2 | 建设项目信息化费 | 1项 | 累进制 | 7.5 |
| 3 | 工程监理费 | 1项 | 累进制 | 40.4 |
| 4 | 设计文件审查费 | 1项 | 累进制 | 1.2 |
| 5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 1项 | 5750元/km | 3.6 |
| 6 | 建设项目前期工作费 | 1项 | 累进制 | 44.8 |
| 7 | 生产准备费 | 1项 |  | 2.6 |
| 8 | 工程保险费 | 1项 | 0.4% | 6.7 |
| 第一、二部分费用总和 |  |  |  | 1807.0 |
| 三 | 基本预备费 |  | 5.0% | 90.3 |
| 四 | 概算总投资 |  |  | 1897.3 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年7月30日印发