






 


黔江发改委发〔2026〕282号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区2027年度市级美丽移民村建设项目
可行性研究报告的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：
你司《关于审批黔江区濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区2027年度市级美丽移民村建设项目可行性研究报告审批请示的请示》（枳丹石公司文〔2026〕227号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，经研究，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为巩固提升濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区大中型水库库区移民安置成果，建设市级美丽移民村，同意实施该项目。
二、项目代码：2606-500114-04-01-938214。
三、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。
四、项目建设地点：黔江区濯水镇濯水社区、白杨社区、蒲花社区。
五、建设规模、标准及主要建设内容：硬化道路2738平方米，道路油化（白改黑）3585平方米，建设人行便道346米，安装太阳能路灯187盏，数字化设备2套，健身器材2套，休闲座椅8套，水源点整治1座。院坝硬化1720平方米，建设院坝花池2321米，青砖矮墙4467米，雨水管网250米，污水管网1730米等。
六、投资估算及资金来源：项目估算总投资934.56万元，其中：建筑工程684.44万元，机电设备及安装工程4.52万元，施工临时工程31.54万元，独立费用115.46万元，基本预备费83.60万元，专项部分15.00万元。资金来源为大中型水库移民后期扶持资金。
七、建设工期：12个月。
八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。
九、有关要求：
（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。
（二）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。
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附件
黔江区濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区2027年度市级美丽移民村建设项目投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	金  额

	一
	工程部分
	919.56 

	（一）
	建筑工程
	684.44 

	（二）
	机电设备及安装工程
	4.52 

	（三）
	施工临时工程
	31.54 

	（四）
	独立费用
	115.46 

	1
	建设管理费
	18.69 

	2
	工程建设监理费
	13.69 

	3
	生产准备费
	5.49 

	4
	科研勘察设计费
	38.53 

	5
	其他
	39.06 

	（1）
	工程质量检测费
	3.60 

	（2）
	工程咨询费
	27.41 

	（3）
	交易服务费
	4.81 

	（4）
	工程保险费
	3.24 

	（五）
	基本预备费
	83.60 

	二
	专项部分
	15.00 

	三
	建设项目总投资估算
	934.56 
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